| Сектор развития электросвязи |  |
| --- | --- |
| Региональное подготовительное собрание стран СНГ к ВКРЭ-10 |  |
| Минск, Беларусь, 23(25 ноября 2009 года |  |
|  | Документ RPM-CIS09/13-R |
|  | 2 ноября 2009 года |
|  | Оригинал: русский |
| ИСТОЧНИК: | Российская Федерация |
| НАЗВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: | Создание виртуальной лаборатории МСЭ для обучения специалистов развивающихся стран тестированию и внедрению технологий СПП |

Приоритетное направление

Отметьте галочкой, к какой области относится Ваше предложение:

| Вопросы политики и регулирования |  |
| --- | --- |
| Политика в области электросвязи/ИКТ и связанные с ней вопросы регулирования, в том числе экономика ИКТ (анализ рынка, моделирование затрат и тарифы) и статистические данные по ИКТ (показатели, количественная оценка информационного общества). Это включает создание человеческого потенциала в каждой из этих областей. |
| Инфраструктура | ( |
| Развитие сетей фиксированной и подвижной связи и широкополосных сетей, включая сети радиовещания и управление использованием спектра, сети последующих поколений, электросвязь в сельских районах, электросвязь в чрезвычайных ситуациях и оказание помощи при бедствиях. Это включает создание человеческого потенциала в каждой из этих областей. |
| Приложения |  |
| Отдельные приложения при использовании ИКТ, включая, среди прочего, электронное правительство, электронное здравоохранение, электронную охрану окружающей среды и изменение климата, и т. д., а также укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ, включая защиту молодежи и детей. Это включает создание человеческого потенциала в каждой из этих областей. |

Предложение в рамках программ

Выберите форму реализации предложения:

| Создание инструментов | ( |
| --- | --- |
| Создание обучающих материалов | ( |
| Обмен информацией (симпозиумы, семинары, публикации, исследования) | ( |
| Прямое содействие странам, включая реализацию проектов | ( |

# 1	Введение

Всемирная конференция по развитию электросвязи ВКРЭ-06 в Резолюции 17 одним из проектов, призванных ускорить внедрение СПП в развивающихся странах, определила создание Международного центра по тестированию новых технологий телекоммуникаций. К настоящему времени проект не только успешно развивается, но и получил одобрение телекоммуникационного сообщества.

С этой целью в рамках деятельности МСЭ-D по новым технологиям телекоммуникаций результаты работ докладывались:

(	Дар-эс-Салам (Танзания), октябрь 2006 года;

(	Манама (Бахрейн), апрель(май 2007 года;

(	Ташкент (Узбекистан), июнь 2008 года;

(	Москва (Россия), декабрь 2008 года;

(	Коломбо (Шри-Ланка), апрель 2009 года;

(	Лусака (Замбия), май 2009 года;

(	Кишинев (Молдова), август 2009 года.

Кроме того, по поручению МСЭ-D ФГУП ЦНИИС реализует в рамках проекта по созданию Международного центра по тестированию телекоммуникаций (МЦТТ) обучение специалистов развивающихся стран процедурам тестирования, порядку разработки специализированных методик испытаний, базирующихся на международных стандартах и проводит в реальном времени прямое тестирование с использованием стандартизированного в рамках МСЭ-Т инструмента – модельной сети связи.

Необходимо отметить, что деятельность МСЭ-D по созданию МЦТТ поддерживается высокой активностью Сектора стандартизации (МСЭ-Т), где в текущем исследовательском периоде значительные работы будут сосредоточены на решении вопросов обеспечения глобальной совместимости, как одного из основных, определенного в рамках ВАСЭ-08 направления деятельности МСЭ (Резолюция 76). В данной части предполагается разработка специализированных спецификаций, используемых при тестировании, для каждого вида протоколов, услуг, технических средств, параметров и процедур обеспечения качества обслуживания (QoS) и сетевой функциональности.

В условиях достаточно плодотворной работы специалисты администрации РФ в рамках деятельности МСЭ-Т разработали и внедрили четыре базовые Рекомендации, посвященные тестированию СПП (Q.3900, Q.3901, Q.3902, Q.3903), основу которых составляет применение нового способа тестирования СПП – тестирование на базе модельных сетей. Данный подход во многом может решить вопросы тестирования не только на соответствие, но и, как следствие применения различных решений и оборудования ведущих производителей, на совместимость, включая комплексное решение по тестированию (функциональности, услуг и качества) – тестирование глобальной совместимости.

Полученные результаты работы в направлении тестирования дали предпосылки для объединения знаний и опыта в целях обучения специалистов по всему миру и создания специализированной зоны – виртуальной лаборатории МСЭ для обучения специалистов развивающихся стран тестированию и внедрению технологий СПП.

В результате данный вклад раскрывает основные требования к виртуальной лаборатории, решаемым задачам и определяет краткий план мероприятий по ее созданию.

Определения

Виртуальная лаборатория МСЭ для обучения специалистов развивающихся стран тестированию и внедрению технологий СПП – специализированное подразделение МСЭ, отвечающее за вопросы удаленного обучения и практических занятий в области тестирования СПП.

Задачи виртуальной лаборатории

К задачам, решаемым виртуальной лабораторией, относятся:

(	доступ к современным технологиям тестирования для развивающихся стран;

(	непосредственное участие развивающихся стран в процессе тестирования с использованием механизма "виртуального доступа";

(	возможность получения квалифицированных консультаций специалистов высшей квалификации;

(	обучение процессам тестирования и новым технологиям в рамках работ виртуальной лаборатории;

(	распространение опыта виртуальной лаборатории в развивающихся странах;

(	адаптация информации базы знаний к конкретным условиям развития сети стран ( участниц проекта.

Базовые требования к виртуальной лаборатории

Виртуальная лаборатория должна иметь развитую модельную сеть связи, имитирующую сеть СПП и построенную в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Q.3900. Инфраструктура лаборатории должна позволять осуществлять следующую базовую функциональность:

(	удаленно управлять инфраструктурой модельной сети с использованием специализированного языка ITTC-1;

(	удаленно конфигурировать телекоммуникационное и измерительное оборудование;

(	обеспечивать поддержку и взаимодействие с единой базой знаний, включая:

(	возможность создания выделенных закрытых и открытых областей для пользователей с целью формирования собственных и общедоступных областей по тестированию (хранение методологий тестирования, единых процедур тестирования, отчетов по тестированию, архитектурных схем системно-сетевых решений, применяемых на сетях операторов, и т. д.);

(	поддержание виртуальных конструкторов и автоматизированных систем управления процессом тестирования (методик тестирования, протоколов тестирования и т. д.);

(	поддержание системы распределения информации, включая средства интернета;

(	управлять принципами и политиками доступа к ресурсам виртуальной лаборатории;

(	управлять системой телекоммуникационной связи с экспертами лаборатории (форумы, мгновенные сообщения, персональная связь и т. д.);

# 2	Предложения

Включить в перечень региональных инициатив стран – членов РСС следующую тематику:

"Создание виртуальной лаборатории МСЭ для обучения специалистов развивающихся стран тестированию и внедрению технологий СПП".

План мероприятий по реализации проекта

Создание виртуальной лаборатории должно выполняться поэтапно и предполагает:

Этап 1 (	Разработка принципов и системного проекта по созданию виртуальной лаборатории;

Этап 2 (	Разработка необходимой нормативно-технической документации для обеспечения эффективной деятельности виртуальной лаборатории;

Этап 3 (	Создание инфраструктуры виртуальной лаборатории на базе Международного центра;

Этап 4 (	Организация опытной зоны виртуальной лаборатории на базе модельной сети Международного центра по тестированию телекоммуникаций с обеспечением дистанционного доступа для всех пяти регионов, по классификации МСЭ-D (как минимум один пункт удаленного доступа в каждом регионе);

Этап 5 (	Создание единой базы знаний МСЭ по тестированию на базе Международного центра и виртуальной лаборатории.

В Таблице 1 представлены основные результаты работ по каждому этапу и их ориентировочная стоимость.

ТАБЛИЦА 1

| Этап | Название этапа | Основные результаты работ | Ориентировочная стоимость (тыс. евро) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка принципов и системного проекта по созданию виртуальной лаборатории | Системный проект с детализацией архитектуры виртуальной лаборатории, технической реализацией, финансовой оценкой и планом мероприятий по реализации проекта и техническим заданием (20 чел./мес. – 70 тыс. евро) Международный форум по подходам к реализации проекта (30 тыс. евро) | 100 |
| 2 | Разработка необходимой нормативно-технической документации для обеспечения эффективной деятельности виртуальной лаборатории | Документооборот виртуальной лаборатории (15 чел./мес. – 52 тыс. евро) Электронная система документооборота (150 тыс. евро) Портал виртуальной лаборатории (75 тыс. евро) | 277 |
| 3 | Создание инфраструктуры виртуальной лаборатории на базе Международного центра | Телекоммуникационное оборудование виртуальной лаборатории (от 300 тыс. евро) Электронная система связи инфраструктуры виртуальной лаборатории с единым порталом (от 200 тыс. евро) | 500 |
| 4 | Организация опытной зоны виртуальной лаборатории на базе модельной сети Международного центра по тестированию телекоммуникаций с обеспечением дистанционного доступа для всех пяти регионов, по классификации МСЭ-D (как минимум один пункт удаленного доступа в каждом регионе) | Удаленные пункты виртуальной лаборатории в странах – членах РСС (30 тыс. евро) Удаленное обучение тестированию телекоммуникационного оборудования с использованием ресурсов виртуальной лаборатории (2 программы тестирования) (96 чел./мес. – 336 тыс. евро) | 366 |
| 5 | Создание единой базы знаний МСЭ по тестированию на базе Международного центра и виртуальной лаборатории | База знаний виртуальной лаборатории (108 чел./мес. – 378 тыс. евро) | 378 |
| ИТОГО, стоимость проекта: | 1 621 |

Региональные инициативы

Описание инициативы, относящейся к выбранной приоритетной области:

Вопросы исследовательских комиссий

Отметьте значком "X" любые существующие Вопросы, по которым в данный момент проводятся исследования, которые относятся к Вашему предложению и которые следует сохранить. Если таковых не имеется, то при необходимости добавьте новые Вопросы в конец списка.

| Стратегии и политика в области ИКТ |
| --- |
| Вопрос 6-2/1 | Регламентарное воздействие сетей последующих поколений на межсетевое взаимодействие | X |
| Вопрос 7-2/1 | Регламентарная политика по универсальному доступу к широкополосным услугам |  |
| Вопрос 10-2/1 | Регламентарные аспекты конвергирующих услуг на меняющихся рынках, включая последствия для лицензирования и санкционирования |  |
| Вопрос 12-2/1 | Тарифная политика, тарифные модели и методы определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи, включая сети последующих поколений |  |
| Вопрос 18-1/1 | Обеспечение национальными регламентарными органами электросвязи выполнения внутренних законов, правил и регламентарных положений в области электросвязи |  |
| Вопрос 19-1/1 | Внедрение IP-телефонии в развивающихся странах | X |
| Вопрос 20/1 | Доступ к услугам электросвязи для лиц с ограниченными возможностями |  |
| Вопрос 21/1 | Влияние развития электросвязи на создание рабочих мест |  |
| Вопрос 22/1 | Защищенность сетей информации и связи: передовой опыт по созданию культуры кибербезопасности |  |
| Услуги, сети и применения ИКТ |
| Вопрос 9-2/2 | Определение изучаемых в исследовательских комиссиях МСЭ-Т и МСЭ-R тем, представляющих особый интерес для развивающихся стран |  |
| Вопрос 10-2/2 | Электросвязь для сельских и отдаленных районов | X |
| Вопрос 11-2/2 | Экспертиза технологий и систем наземного цифрового звукового и телевизионного радиовещания, включая анализ затрат и прибыли, функциональной совместимости цифровых наземных систем с существующими аналоговыми сетями и методов перехода от аналоговых наземных средств к цифровым средствам |  |
| Вопрос 14-2/2 | Электросвязь для электронного здравоохранения |  |
| Вопрос 17-2/2 | Ход деятельности в области электронных услуг/приложений в мире |  |
| Вопрос 18-1/2 | Аспекты внедрения IMT-2000 и совместного использования информации по последующим системам в развивающихся странах |  |
| Вопрос 19-1/2 | Стратегия перехода от существующих сетей к сетям последующих поколений для развивающихся стран | X |
| Вопрос 20-2/2 | Изучение технологий доступа для широкополосной электросвязи |  |
| Вопрос 22/2 | Использование ИКТ в области управления операциями в случае бедствий, ресурсов и активных и пассивных систем зондирования космического базирования применительно к оказанию помощи в случае бедствий и чрезвычайных ситуаций |  |
| Резолюция 9 (Пересм. Доха, 2006 г.) | Участие стран, в частности развивающихся стран, в управлении использованием спектра |  |
| Новый вопрос | Опыт тестирования и внедрения сетей связи последующих поколений | X |

Предложение новых Вопросов

Предложения, касающиеся Консультативной группы по развитию электросвязи (КГРЭ)

Краткое описание предложения:

Предложения, касающиеся ВВУИО

Краткое описание предложения:

_______________