|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2018 Женева, 17−27 апреля 2018 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: ADM 18** | **Документ C18/48-R** |
| **8 марта 2018 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Записка Генерального секретаря | |
| КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ПРОЕКТУ, связанному с ПОМЕЩЕНИями ШТАБ-КВАРТИРЫ СОЮЗА | |

Имею честь представить Государствам-Членам Совета краткий отчет о работе **Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ)**.

Хоулинь ЧЖАО  
 Генеральный секретарь

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ПРОЕКТУ, СВЯЗАННОМУ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ШТАБ-КВАРТИРЫ СОЮЗА

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе содержится краткий отчет о работе Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ) по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза.  Необходимые действия  Совету предлагается **принять к сведению** отчет и **представить любые** **дополнительные руководящие указания**, в случае необходимости.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  [*Решение 588*](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0124/en) *Совета* |

# 1 Базовая информация

1.1 Совет учредил Консультативную группу Государств-Членов (КГГЧ) по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры, для представления Совету и Генеральному секретарю независимых и беспристрастных рекомендаций по проекту.

1.2 В период после сессии Совета 2017 года КГГЧ провела два собрания – 17 сентября 2017 года и 24 января 2018 года – с участием секретариата МСЭ.

# 2 Члены, должностные лица и процедура работы КГГЧ

2.1 Выдвижение членов КГГЧ координируется на региональном уровне, причем они действуют в личном качестве. КГГЧ в настоящее время полностью укомплектована, и в ее состав входят представители всех регионов. Действующими членами КГГЧ являются:

г-н Дитмар Плессе (Германия): Западная Европа, председатель;

г-н Саймон Бугаба (Уганда): Африка;

г-н Бретт Макенс (США): Северная и Южная Америка;

г-н Нассер Аль Марзуки (Объединенные Арабские Эмираты): арабские государства;

г-н Хисадзуми Сираэ (Япония): Азия и Австралазия;

г-н Андрей Живов (Россия): Восточная Европа и Северная Азия.

По просьбе члена от региона Азии и Австралазии на собраниях КГГЧ присутствовали два наблюдателя:

г-н Йосиюки Като, Япония;

г-н Йосихиро Юри, Япония.

2.2 Краткий отчет составляется после каждого собрания КГГЧ и в него включается список действий и обновленный график работы. Ведется внутренний сайт сотрудничества, предназначенный для пользования членами КГГЧ, на котором размещены все документы.

2.3 Секретариат подготовил форму декларации и заявления о личных, финансовых и иных интересах, которую предлагается заполнить членам КГГЧ и наблюдателям. Большинство членов и все наблюдатели представили свои заполненные формы в канцелярию Генерального секретаря. Остальные получили напоминания о необходимости заполнить форму.

2.4 КГГЧ приняла решение планировать свои следующие собрания в соответствии со сроками выполнения проекта, а не графиком проведения блоков собраний РГС. КГГЧ планирует провести следующее очное собрание в сентябре 2018 года.

# 3 Действия и решения КГГЧ

3.1 КГГЧ осуществляла мониторинг проведенного в 2017 году архитектурного конкурса и была представлена в жюри своим председателем. Сохраняя анонимность участников до принятия окончательного решения жюри, были отобраны четыре проекта-лауреата: первую премию получил архитектор из Швейцарии, вторую премию – архитектор из Дании, третью премию – архитектор из Франции и четвертую премию – также архитектор из Швейцарии. Сессии Совета 2018 года должен быть представлен для информации победивший проект, включая планы и модель, размещенные около зала им. Попова. КГГЧ с удовлетворением отмечает, что общие затраты на конкурс ни в коей мере не превысили бюджет.

3.2 Главный вход в здание Союза будет обращен к престижной Площади Наций, а требования безопасности, установленные в стандартах HMOSS, будут обеспечены путем организации отдельного поста охраны и пешеходной границы как части проекта; принимающая страна в настоящее время несет ответственность за обеспечение периметра безопасности зданий МСЭ: часть которого уже реализована вокруг здания "Башня", здания "Монбрийан" по улице Варамбе и существующего здания "Варамбе" по улице Варамбе.

3.3 КГГЧ отмечает усилия секретариата и победившего архитектора по обеспечению дополнительной вместимости залов для заседаний, согласно решению, принятому на сессии Совета 2017 года. КГГЧ рекомендует ограничить дальнейшие запросы об изменениях из-за влияния на затраты.

3.4 КГГЧ отмечает, что секретариат ищет новые решения по сокращению общих затрат на временное перемещение на период выполнения проекта, путем увеличения вместимости зданий "Монрийан" и "Башня", с тем чтобы разместить в них больше сотрудников на время строительства, и начал переговоры с возможными учреждениями о перемещении персонала.

3.5 КГГЧ отмечает, что ведутся переговоры с принимающей страной о включении определенного инвентаря, специфического для задач МСЭ, во вторую ссуду от принимающей страны, и настоятельно рекомендовала секретариату взаимодействовать с принимающей страной в целях включения этих затрат в согласованный бюджет.

3.6 Учитывая, что вероятно весь персонал Союза возможно будет разместить в новом здании с 2023 года, а также в целях улучшения финансового положения Союза КГГЧ просила секретариат изучить вместе с принимающей страной возможности сдачи в аренду офисных помещений "Монбрийан" после открытия нового здания либо арендаторам с привилегированным статусом, либо, если невозможно найти таких арендаторов, коммерческому арендатору.

3.7 Что касается здания "Башня" и намерения провести рыночное исследование в период 2020‑2023 годов, то КГГЧ просила секретариат также провести вместе с принимающей страной исследование возможности сдачи здания "Башня" в аренду какому-либо арендатору (например, гостиничной сети), который отремонтирует его за свой счет в обмен на гарантированный срок аренды.

3.8 КГГЧ рассмотрела и утвердила документ, представленный сессии Совета 2018 года как Документ [C18/47](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0047), в котором Совету рекомендуется рассмотреть возможность распространения этого документа среди Государств-Членов в целях сбора спонсорских предложений до ПК-18.

3.9 Учитывая, что непрерывное участия в работе КГГЧ имеет важное значение, КГГЧ предложила своим членам назначить заместителей.

3.10 Отмечая интерес, проявленный к проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры, со стороны Женевской группы, РГС-ФЛР и IMAC, КГГЧ старалась не допускать дублирования консультативных функций. КГГЧ напомнила, что она является советником Генерального секретаря и Совета от Государств-Членов, и что КГГЧ несет ответственность за постоянное информирование Совета о развитии ситуации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_