|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2018年会议最后会议2018年10月27日，****迪拜** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
| **议项：ADM 18** | **文件 C18/124-C** |
| **2018年10月5日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 德意志联邦的文稿国际电联总部办公场所项目 |

我荣幸地将德意志联邦提交的文稿转呈各理事国。

 秘书长
 赵厚麟

德意志联邦的文稿

国际电联总部办公场所项目

|  |
| --- |
| 概要本文稿针对C18/123号文件（“国际电联总部办公场所项目进展报告”）提议的方式提出了备选方案。需采取的行动请理事会依据下文**做出决定**。参考文件[第588](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0124/en)号决定、[C16/7](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0007/en)、[C17/7](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0007/en)、[C18/7](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0007/en)、[C18/48](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0048/en)、[C18/120](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0120/en)、[C18/121](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0121/en)、[C18/123](http://www.itu.int/md/S18-CL-C-0123/en)号文件 |

请理事会为遵守理事会第588号决定**确认**其在2018年4月会议上向秘书长发出的邀请。为此，秘书长应确保新办公楼项目的最大项目限额不超过该决定确定的1.47亿瑞士法郎。取代Varembé办公楼的新办公楼亦包含塔楼设施。

提醒理事会，新办公楼所产生的一些费用，例如可移动家具和有源IT设备，不能使用通过东道国授予的无息贷款获得的资金。因此，这些费用资金需源于经常预算并/或通过设立基金，通过年度结余和自愿捐款供款满足这些费用需求。

此外，请理事会**责成**秘书长采用依据成本进行设计的方法，并据此与国际电联总部办公场所项目成员国顾问组（MSAG）密切合作，确定一个符合上述最大项目限额的新办公楼设计。

如秘书长得出结论认为，由于优化设计这一过程，原定时间安排（根据该时间表，新办公楼将从2020年底或2021年初开始建设，2023年底或2024年初落成）已经过时，他应向理事会2019年6月会议提供修订的时间安排。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_