|  |  |
| --- | --- |
| **Point de l'ordre du jour: ADM 1** | **Document C24/34-F** |
| **9 avril 2024** |
| **Original: anglais** |
|  |  |
| Rapport de la Secrétaire générale |
| FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (FDTIC) |
| **Objet**Le présent document a pour objet de rendre compte de la situation du Fonds pour le développement des technologies de l'information et de la communication (FDTIC) en ce qui concerne son utilisation pour la mise en œuvre de projets de développement. Il contient en outre des informations sur les ressources disponibles dans le Fonds de roulement des expositions (EWCF) et dans le compte de capital du FDTIC.**Suite à donner par le Conseil**Suite à l'abrogation, par la Conférence de plénipotentiaires (Bucarest, 2022), de la Résolution 11 (Rév. Dubaï, 2018) relative aux manifestations ITU Telecom, le Conseil de l'UIT a approuvé, à sa session de 2023, la Résolution [1418](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/fr) qui porte sur le transfert d'un montant de 3 millions CHF du Fonds EWCF vers le compte de capital du FDTIC pour le financement des initiatives régionales adoptées par la CMDT-22.Le Conseil à sa session de 2024 est invité à **prendre note** du présent document.**Lien(s) pertinent(s) avec le plan stratégique**Fourniture d'une assistance technique, partenariats et coopération internationale.**Incidences financières**Le transfert de 465 110,56 CHF du Fonds EWCF vers le compte de capital du FDTIC fait l'objet du Document [C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/fr). Le solde du compte de capital du FDTIC disponible après ce transfert sera de 5 317 171 CHF.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Références**[*Résolution 11 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-F.pdf)*;* [*Actes finals (Partie III)*](https://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2022/fr) *et* [*Procès-verbal de la seizième séance plénière (paragraphes 2.3 et 5.2) de la Conférence de plénipotentiaires de 2022*](https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0206/fr)*; Résolutions* [*1111*](https://www.itu.int/itudoc/gs/council/c97/docs/res/131-fr.html)*,* [*1338*](https://www.itu.int/md/S11-CL-C-0106/fr) *et* [*1418*](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/fr) *du Conseil; Documents* [*C23/34*](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0034/fr) *et*[*C24/19*](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/fr) *du Conseil* |

# 1 Introduction

1.1 Créé en 1997, le Fonds pour le développement des technologies de l'information et de la communication ([FDTIC](http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Pages/ICT-DF/default.aspx)) favorise la mise en œuvre de projets. Il s'appuie sur des partenariats multi-parties prenantes avec des États Membres de l'UIT, des Membres de Secteur de l'UIT, les secteurs public et privé, des organisations multilatérales, des fondations, des institutions de financement et des organismes de développement.

# 2 Principales règles et procédures du FDTIC

2.1 En principe, le FDTIC finance jusqu'à 25% des contributions en espèces pour un projet. À titre exceptionnel, le FDTIC pourra financer plus de 25% d'un projet. Ce capital de démarrage fourni par le FDTIC est destiné à attirer des fonds extrabudgétaires, par la mobilisation de ressources pour financer des projets aux niveaux national, régional et multirégional.

2.2 Les propositions de projets sont soumises à la Commission de direction du FDTIC[[1]](#footnote-1) pour examen et évaluées pour veiller à ce qu'elles soient conformes aux critères suivants en matière de sélection et d'éligibilité, notamment:

• Le projet doit bénéficier à un pays au moins parmi les pays les moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement (PEID), les pays en développement sans littoral (PDSL), les pays dont l'économie est en transition et les pays ayant des besoins particuliers.

• Le projet doit relever de l'une des catégories/de l'un des thèmes adoptés par la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT), ou de tout autre thème jugé important par la Commission de direction du FDTIC.

• Les propositions doivent être financées au titre de contributions des partenaires en espèces.

2.3 La Commission de direction du FDTIC: a) examine et approuve les projets du FDTIC soumis; b) approuve le montant du financement à attribuer aux du FDTIC; et c) suit l'évolution de la mise en œuvre et les résultats budgétaires de ces projets du FDTIC.

2.4 Après l'approbation donnée par le Conseil à sa session de 2023 dans sa [Résolution 1418](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/fr) concernant le transfert d'un montant de 3 millions CHF du Fonds EWCF vers le compte de capital du FDTIC pour le financement des initiatives régionales adoptées par la CMDT-22, la Commission de direction du FDTIC a accepté sur le principe d'examiner en vue d'un financement, des propositions de projets relatifs aux initiatives régionales cofinancées par des partenaires selon un rapport moitié-moitié, c'est-à-dire dont 50% du financement est apporté par un partenaire extérieur et 50% par le FDTIC.

# 3 Évolution du FDTIC

Une page web présentant des informations sur le FDTIC et d'autres projets et offrant la possibilité de faire des recherches par pays, par région, par domaine d'activité et par état du projet (en cours, clôturés et mis en œuvre) est disponible à l'adresse [www.itu.int/en/ITU‑D/Projects](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx).

3.1 En mars 2024, 18 projets financés par le FDTIC (énumérés dans l'[Annexe 1](#Annex)) étaient en cours. Leur répartition par région est illustrée à la Figure 1.

3.2 Depuis 2012, 34 projets en tout ont été financés par le FDTIC. La Figure 2.1 présente l'état d'avancement de ces projets, tandis que la Figure 2.2 indique les modalités de financement. La Figure 2.3 montre la répartition du financement des projets par région. Ces chiffres démontrent l'importance du FDTIC en tant qu'instrument essentiel pour appuyer les efforts déployés par l'UIT afin de lever des fonds pour les projets. Les contributions extérieures en espèces sont également déterminées par les priorités des partenaires de financement et les fonds alloués au titre du FDTIC ont été déterminés conformément aux fonds externes disponibles pour le cofinancement de projets.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

3.3 En 2023, onze (11) nouveaux projets ont été approuvés en vue de bénéficier d'un financement du FDTIC. Pour huit (8) de ces projets, un accord a été signé comme indiqué dans l'[Annexe 1](#Annex). Les trois (3) autres projets devraient faire l'objet d'un accord dans les prochains mois.

3.4 Le BDT continuera de suivre la mise en œuvre efficace des projets en cours du FDTIC. La Commission de direction du FDTIC continuera d'examiner des propositions de projet et de financer les projets sélectionnés dans différents domaines d'activité, en accordant une attention particulière aux initiatives régionales approuvées par la CMDT-22, dans les limites du compte de capital du FDTIC.

# 4 Évolution du compte de capital du FDTIC

4.1 Le montant des intérêts perçus à la fin de l'exercice 2023 pour le compte de capital du FDTIC et les intérêts des projets se sont chiffrés au total 40 667,91 CHF.

4.2 En mars 2024, le solde disponible du compte de capital du FDTIC était de 4 852 060,44 CHF (voir la Figure 3).

4.3 La Résolution 11 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires sur les manifestations ITU Telecom a été abrogée par la Conférence de plénipotentiaires (Bucarest, 2022). La Conférence a également approuvé la recommandation (voir le [procès‑verbal de la seizième séance plénière](https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0206/fr) (§ 2.3)) selon laquelle il convient "de supprimer la Résolution 11 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires relative aux manifestations ITU Telecom et, en conséquence, de recommander à la plénière de charger le Conseil, à sa session ordinaire, de transférer le solde disponible du Fonds de roulement des expositions vers le Fonds pour le développement des TIC".

4.4 À la session de 2023 du Conseil, un montant de 3 millions CHF a été approuvé puis transféré du Fonds EWCF vers le compte de capital FDTIC conformément à la [Résolution 1418](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/fr). Le solde disponible du Fonds EWCF est de 465 110,56 CHF. Le projet de Résolution sur le transfert d'un montant de 465 110,56 CHF du Fonds EWCF vers le compte de capital FDTIC figure dans le Document [C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/fr).

# 5 Perspectives d'avenir

5.1 La progression de la mise en œuvre des projets financés par le FDTIC ([Annexe 1](#Annex)) sera analysée et mise à jour à intervalles réguliers à l'adresse [https://www.itu.int/en/ITU‑D/Projects/Pages/ICT-DF.aspx](https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/ICT-DF.aspx?ICTDF=1).

5.2 Étant donné que le FDTIC est conçu pour répondre à une demande et vise à fournir des capitaux de démarrage, la Commission de direction du FDTIC continuera d'examiner les projets proposés à la lumière des règles et des critères, tout en restant dans les limites du compte de capital du FDTIC, afin d'appuyer le développement des télécommunications/TIC dans les États Membres de l'UIT et de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable.

5.3 Afin d'assurer la viabilité à long terme et la continuité future du FDTIC, les membres de l'UIT sont encouragés à envisager de verser de nouvelles contributions volontaires au compte de capital du FDTIC, qui s'est révélé déterminant pour appuyer des projets de développement.

Le Conseil est également invité à **prendre note** du présent rapport et à formuler les avis qu'il jugera utiles.

***Annexe: 1***

ANNEXE 1

[PROJETS EN COURS FINANCÉS PAR LE FDTIC](https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/Portfolio.aspx?Status=Ongoing&Theme=&Region=&Country=&YearSigned=&Keyword=&ICTDF=1) (AU 4ÈME TRIMESTRE DE 2023)
ET NOUVEAUX PROJETS FINANCÉS PAR LE FDTIC SIGNÉS (MARS 2024)

| N° du projet | Titre | Date de début | Date de fin | Région | Date de signature | Partenaire(s) | Budget signé | Budget restant (après déduction des engagements de dépenses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO03043 | Développement des télécommunications rurales dans les pays les moins avancés | Jan. 2003 | Août 2024 | Projet multirégional | Déc. 2002 |  | FDTIC: Solde (01.01.10): 509 035 USDFonds supplémentaires alloués depuis le FDTIC: (15.01.10): 1 000 000 USDFonds supplémentaires alloués depuis le FDTIC: (14.11.13) 1 000 000 USD | 613 536 USD |
| 7OMA13005 | Création d'un centre pour l'innovation en matière de cybersécurité pour la région des États arabes | Fév. 2013 | Sept. 2030 | États arabes | Déc. 2012 | Oman | Oman: 2 000 000 USDFDTIC: 752 500 USD | 148 429 CHF |
| 9RAF18089 | Convention de délégation PRIDA-UIT en vue de l'action | Déc. 2018 | Mai 2024 | Afrique | Nov. 2018 | Union européenne (EU) | UE: 5 000 000 EURFDTIC: 500 000 EUR | 1 135 713 EUR |
| 7GLO20108 | Renforcer les compétences numériques au moyen des Centres de transformation numérique | Jan. 2021 | Sept. 2024 | Projet multirégional | Nov. 2020 | Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD) | NORAD: 3 008 468 CHFFDTIC: 759 024 CHF | 1 092 317 CHF |
| 7RAF21102 | Benchmarking des TIC en Afrique Centrale | Juin 2021 | Déc. 2024 | Afrique | Juin 2021 | COFED | COFED (UE): 1 000 000 EURFDTIC: 300 000 EUR | 1 001 519 EUR |
| 9GLO21116 | Giga et Programme d'accès numérique – Promouvoir des politiques et des réglementations propices dans les PMA | Mars 2021 | Mars 2025 | Projet multirégional | Mars 2021 | Ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume‑Uni (FCDO) | FCDO: 1 855 641 GBPFDTIC: 276 000 USD | 593 540 USD |
| 9GLO21112 | Créer un cyberespace sain et sécurisé au profit des enfants | Août 2021 | Déc. 2024 | Projet multirégional | Août 2021 | Arabie saoudite Autorité nationale de cybersécurité (NCA) de l'Arabie saoudite | NCA: 1 612 500 USDFDTIC: 400 000 USD | 507 677 USD |
| 9RAF21101 | Accélérer la transformation numérique en Afrique grâce à la connectivité | Août. 2021 | Déc. 2024 | Afrique | Août 2021 | Microsoft | Microsoft: 500 000 USDFDTIC: 100 000 USD | 100 602 USD |
| 9UGA21008 | Assistance technique et formation proposées à l'Ouganda concernant la Stratégie de développement national des TIC | Jan. 2021 | Déc. 2024 | Afrique | Fév. 2021 | Ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine (MIIT) | MIIT: 1 800 000 USDFDTIC: 100 000 USD | 1 464 894 USD |
| 7GLO22121 | Réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes pour les femmes entrepreneurs | Fév. 2022 | Avril 2024 | Projet multirégional | Fév. 2022 | Mary Kay | Mary Kay: 220 000 USDFDTIC: 55 000 USD | 30 472 USD |
| 7RAS23072 | Accélérer la transformation numérique en Asie-Pacifique | Août 2023 | Juil. 2025 | Asie‑Pacifique | Août 2023 | AustralieDépartement des infrastructures, des transports, du développement régional, de la communication et des arts (DITRDCA) | DITRDCA: 270 000 USDFDTIC: 67 500 USD | 337 500 USD |
| 7RAS24076 | Étude de faisabilité: Répondre aux besoins particuliers des petits États insulaires en développement du Pacifique en matière de télécommunication/TIC | Jan. 2024 | Déc. 2025 | Asie‑Pacifique | Jan. 2024 | AustralieDépartement des infrastructures, des transports, du développement régional, de la communication et des arts (DITRDCA) | DITRDCA: 569 916 USDFDTIC: 189 972 USD | 759 888 USD |
| 7RAS23073 | Stratégies pour la cybersécurité dans la région du Pacifique | Déc. 2023 | Juin 2026 | Asie‑Pacifique | Déc. 2023 | JaponMinistère des affaires internes et des communications (MIC) | MIC: 150 000 USDFDTIC: 37 500 USD | 187 500 USD |
| 7RAS24074 | Améliorer l'infrastructure numérique et l'accès financièrement abordable aux services TIC en Asie Pacifique – Deuxième phase | Jan. 2024 | Sept. 2026 | Asie‑Pacifique | Jan. 2024 | JaponMinistère des affaires internes et des communications (MIC) | MIC: 150 000 USDFDTIC: 37 500 USD | 187 500 USD |
| 7GLO23133 | Renforcer les compétences numériques au moyen des Centres de transformation numérique (DTC) – Deuxième phase | Déc. 2023 | Déc. 2025 | Projet multirégional | Déc. 2023 | Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD) | NORAD: 834 276 CHFFDTIC: 268 000 CHF | 1 102 276 CHF |
| 7SUR23017 | Mise en œuvre d'une équipe nationale d'intervention en cas d'incident informatique (CIRT) – Suriname | Fév. 2024 | Fév. 2026 | Amériques | Déc. 2024 | Gouvernement du Suriname | Gouvernement du Suriname:200 000 USDFDTIC: 55 000 USD | 255 000 USD |
| 7GLO23132 | Programme "Jeunes chefs de file" dans le cadre de l'initiative Generation Connect | Nov. 2023 | Avril 2027 | Projet multirégional | Nov. 2023 | Huawei | Huawei: 1 255 654 USDFDTIC: 500 000 USD | 1 755 654 USD |
| 7RAS24075 | Créer une économie circulaire pour le secteur de l'électronique et de l'électricité en Thaïlande et en Mongolie | Jan. 2024 | Mars 2026 | Asie‑Pacifique | Jan. 2024 | AustralieDépartement des infrastructures, des transports, du développement régional, de la communication et des arts (DITRDCA) | DITRDCA: 256 800 USDFDTIC: 60 000 USD | 316 800 USD |

*Vous trouverez de plus amples informations sur les projets à l'adresse* [*https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/*](https://www.itu.int/fr/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. La Commission de direction du FDTIC est composée du Secrétaire général de l'UIT, qui la préside, du Vice‑Secrétaire général de l'UIT et du Directeur du BDT. [↑](#footnote-ref-1)