|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Documento SATBAG-02/1(Rev.2)-S 21 de febrero de 2002 Original: inglés |
| --- | --- | --- |
|  | REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN (GAR-SAT) GINEBRA, 4-6 DE MARZO DE 2002 |  |

Presidente del Consejo del SATBAG

Resumen de los comentarios de las personas de
contacto sobre el Plan de Acción del SATBAG

1	Se adjunta en forma de cuadros un resumen de los informes de las personas de contacto sobre los puntos de actuación del Plan de Acción del SATBAG (Documento SATBAG-01/14), a 21 de febrero de 2002. Los autores son:

Larry Reed

Gene Rappoport

Gary Brooks

Dave Barrett
Malcolm Johnson
Ted Antonacopoulos
Kavouss Arasteh
Anders Frederich

Olivier Nicol

Tom Walsh y
Bruce Gracie.

Anexo a este resumen aparecen los informes completos de la mayoría de las personas de contacto, incluidos los comentarios de Michel Giroux (BR) relativos al informe de Gene Rappoport sobre la Acción 16.

Se insta a los Miembros a que presenten sus comentarios sobre el resumen actualizado y, evidentemente, sobre cualquier otro asunto pertinente.

2	La intención es seguir actualizando este resumen cuando se disponga de informes adicionales procedentes de otras personas de contacto a medida que se vayan recibiendo. Sin embargo, no se publicarán nuevas revisiones antes de la reunión de marzo de 2002.

3	Deseo informar que hasta la fecha he recibido respuestas a mi carta dirigida a todas las entidades de la UIT relacionadas con el Plan de Acción del SATBAG, del Sr. F. Rancy, Presidente de la Comisión Especial, y del Dr. Ito, Presidente de la Comisión de Estudio 4.

Anexos: 9

Actualización del resumen de los puntos de acción (21 de febrero de 2002)

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglamentarios |  |  |  |  |  |
|  | Servicios no planificados |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 01 | Complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones | Comisión Especial, Comisiones de Estudio correspondientes | Gary Brooks | Examinar las disposiciones reglamentarias de los artículos 5, 9, 11, 21 y 22 que se considera que han contribuido al retraso. | a medio plazo y largo plazo | No ha habido ninguna modificación en la situación de este punto. Las administraciones deben examinar el artículo indicado con objeto de presentar contribuciones a la Comisión Especial a fin de seguir simplificando el proceso. |
| SBAG(01) 02 | Duplicación de textos/procedimientos/ exámenes | Comisión Especial | Gary Brooks | Suprimir la duplicación y combinar los exámenes en: i) la etapa de coordinación; o ii) la etapa de notificación. | a medio plazo | En diciembre de 2001, la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03 que debe tener alguna repercusión en el retraso. Con las modificaciones (Documento RRB2001/296 punto 5) ya no se exigirá que la BR realice las tareas técnicas (tales como el cálculo de la dfp) del examen con arreglo al número 9.35 (11.31) en la etapa de coordinación. Debe mantenerse la conformidad con el cuadro de frecuencias, excluyendo cualquier aspecto técnico. Todas las conclusiones se calificarían de forma provisional en la etapa de coordinación y el examen total se realizaría en la etapa de notificación. Esta acción eliminará los exámenes duplicados que se efectúan en las etapas de coordinación y notificación y suprimirá la necesidad de realizar este tipo de examen en las frecuencias que nunca llegan a la etapa de notificación. Las administraciones deben considerar cuidadosamente las nuevas Reglas para determinar si la CMR-03 podría hacerlas permanentes. |
| SBAG(01) 03 | Simplificación del apéndice 4: Estructura de los datos, elementos de datos | Comisión Especial y Comisiones de Estudio correspondientes | Dave Barrett | Suprimir la duplicación y racionalizar la estructura. | a medio plazo | El GT 4A ha creado un grupo que trabaja por reflector de correo electrónico y se han distribuido un cierto número de documentos para su posterior discusión. Hay tres propuestas distintas que se refieren a los temas siguientes: limitar las notificaciones de manera que sólo se indiquen las potencias relativas a las portadoras que presentan mayor sensibilidad a la interferencia y mayor posibilidad de causar interferencia; suprimir la duplicación en el apéndice S4 y simplificar el formato para la notificación y publicación de los datos. Debe llegarse a un acuerdo sobre los progresos en cada propuesta. Se están preparando nuevos documentos incluido un proyecto de texto de la RPC sobre el punto 1.30 del orden del día de la CMR para su presentación al grupo del reflector y a la próxima reunión del GT 4A. |
| SBAG(01) 04 | Resolución 49 | Comisión Especial | Anders Frederich | Examinar su eficacia y posible mejora y aplicación. | a medio plazo | La Comisión Especial se reunirá en julio de 2002. No se han celebrado discusiones en los Grupos de Relator de la Comisión Especial. La Resolución 46 (eficacia y posible mejora) se ha discutido en algunas organizaciones regionales que están preparando la CMR-03. Se insta a las administraciones a que examinen la Resolución 49 en su preparación de la CMR-03 y proporcionen contribuciones a la Comisión Especial y a la Conferencia. |
| SBAG(01) 5/1 | Modificaciones: Cómo tratar las modificaciones | Comisión Especial | Debe determinarse | Procesar las modificaciones independientemente de su fecha de recepción inicial o teniendo en cuenta su fecha de recepción inicial. |  |  |
| SBAG(01) 5/2 | Modificaciones: Cómo procesar las modificaciones relativas a las redes en funcionamiento | Comisión Especial | Debe determinarse | Considerar si debe otorgarse alguna prioridad a tales modificaciones. |  |  |
| SBAG(01) 5/3 | Modificaciones: Número de modificaciones | SATBAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de modificaciones. | a medio plazo | Se han nombrado las personas de contacto en la BR y se está preparando un documento que será una contribución a la próxima reunión del SATBAG. |
| SBAG(01) 6 | Arco de coordinación o Delta T/T | Comisión Especial, Comisiones de Estudio 4, 6 y 8 | Gary Brooks | Extensión del concepto de arco de coordinación a otras bandas de frecuencias y a otros servicios. | a medio plazo | En diciembre de 2001 la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03, que debe tener alguna repercusión en el retraso acumulado. Las modificaciones adoptadas por la RRB (Documento RRB2001/296 punto 5) exigirán la utilización del arco de coordinación para todas las bandas y servicios espaciales por encima de 3,4 GHz a fin de identificar los requisitos de coordinación. Las administraciones deben considerar detenidamente las nuevas reglas para determinar si la CMR-03 puede hacerlas permanentes. |
| SBAG(01) 7 | Notificaciones múltiples | SATBAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de notificaciones múltiples. | a medio plazo | Se está preparando un documento para su discusión en la BR que será una contribución a la próxima reunión del SATBAG. |
|  | Servicios planificados |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 8 | Disposiciones reglamentarias de los apéndices 30/30A | Comisión Especial, Comisión de Estudio 6 | Kavouss Arasteh | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de deficiencias. | a medio plazo y largo plazo | La BR no ha ofrecido sugerencias para introducir mejoras reglamentarias con respecto a los apéndices 30 ó 30A. Sin embargo, actualmente la Oficina está preparando una contribución para su consideración por la Comisión Especial que incluirá algunas sugerencias. |
| SBAG(01) 9 | Disposiciones reglamentarias del apéndice 30B | Comisión Especial, Comisión de Estudio 4 | Kavouss Arasteh | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de las deficiencias. | a medio plazo y largo plazo | La BR no ha ofrecido sugerencias para introducir mejoras reglamentarias con respecto al apéndice 30B. Sin embargo, actualmente la Oficina está preparando una contribución para su consideración por la Comisión Especial que incluirá algunas sugerencias. |
|  | Consideraciones generales |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 10 | Desarrollo de Reglas de Procedimiento | Comisión Especial | Tom Walsh | Examinar la forma en que se han elaborado y procesado las Reglas de Procedimiento. |  | La Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones contienen disposiciones que definen el desarrollo, la aprobación y la aplicación de las Reglas de Procedimiento. Normalmente, estas Reglas de Procedimiento se elaboran para establecer un procedimiento claro en la tramitación de las asignaciones de frecuencias, de conformidad con el RR, y se basan en las decisiones de las CMR y en las Recomendaciones UIT-R. Una Regla de Procedimiento puede ser elaborada por la BR por propia iniciativa. También las administraciones o la RRB pueden identificar la necesidad de establecer una Regla de Procedimiento. Los proyectos de nuevas Reglas se distribuyen entre las administraciones para recibir comentarios de las mismas antes de presentarlas a la RRB y las Reglas de Procedimiento adoptadas con anterioridad permanecen abiertas a los comentarios de las administraciones y pueden presentarse a la próxima CMR. Toda revisión del proceso de elaboración de las Reglas de Procedimiento (a diferencia del examen de las propias Reglas) exige que los organismos de la conferencia correspondiente consideren las disposiciones en que se basa. |
| SBAG(01) 11 | Papel de la BR en el proceso | SATBAG | Ted Antonacopoulos | Examinar el grado en que debe implicarse la BR en el proceso. |  | En ausencia de nuevas contribuciones del SATBAG, además de las presentadas a su primera reunión, la persona de contacto para este punto de acción ha proporcionado un breve resumen de los documentos presentados a la primera reunión en el que se destacan las ideas contenidas en los documentos recibidos por dicha primera reunión y ofrece informaciones para su posterior desarrollo de forma conjunta por los participantes. Cabe esperar que el documento sirva de estímulo en los debates entre los participantes del SATBAG, facilite una mejor comprensión de los temas correspondientes y lleve a identificar posibles opciones y soluciones que se consideren con arreglo a SBAG(01) 11. |
|  | CMR |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 12 | Propuesta de las administraciones para modificar los procedimientos reglamentarios | Administraciones | Frank Williams | Instar a las administraciones a que respeten los límites de plazo para sus presentaciones, consideren y examinen sus propuestas a las conferencias que puedan tener repercusiones sobre el retraso acumulado. |  |  |
| SBAG(01) 13 | Cometidos de la RRB y la BR | PP-02 | Frank Williams | Establecer directrices sobre la implicación de la RRB y la BR en conferencias y RPC. | a corto plazo |  |
| SBAG(01) 14 | Transformación de las Reglas de Procedimiento en texto reglamentario | Comisión Especial, RRB | Anders Frederich | Examinar los objetivos de las Reglas de Procedimiento. | a medio plazo y largo plazo | La Comisión Especial se reunirá en julio de 2002. No se han celebrado discusiones en los Grupos de Relator de la Comisión Especial. Las Reglas de Procedimiento (el número de reglas, la duplicación de las disposiciones en el RR y la necesidad y posibilidad de transferir las reglas al RR) han sido discutidas en algunas organizaciones regionales que están preparando la CMR-03. Se insta a las administraciones a que examinen las Reglas de Procedimiento al preparar la CMR-03 y proporcionen contribuciones correspondientes a la Comisión Especial y a la conferencia. |
|  | RRB |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 15 | Cometido de la RRB en: Conferencias Procesamiento Reglas de Procedimiento | Comisión Especial, RRB, PP-02 | Norbert Schroeder | ¿Cuál es el cometido actual? ¿Debe cambiarse dicho cometido? | a corto plazo |  |

|  | Programas informáticos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 16 | Responsabilidad global en el desarrollo de programas informáticos | BR, SATBAG | Gene Rappoport | Determinar los métodos más eficaces de crear programas informáticos en la BR, teniendo en cuenta la identificación de los requisitos, las especificaciones, los desarrollos, las pruebas y las realizaciones. | a medio plazo | El desarrollo de los programas informáticos en la BR se ve obstaculizado por la falta de recursos y por un cierto número de problemas que van desde la fiabilidad del soporte físico hasta la organización de los trabajos. Las decisiones de la CMR dan lugar frecuentemente a modificaciones complejas en el Reglamento y en los procedimientos, y estos cambios deben aplicarse en plazos de tiempo muy breves. Si bien ya han sido considerados algunos de los problemas internos de la BR, el SATBAG debe estudiar más detenidamente la forma más eficaz de desarrollar los programas informáticos. |
| SBAG(01) 17 | Integridad de la base de datos | BR, SATBAG | Dave Barrett | Identificar los datos que faltan y completar su inserción en la base de datos. | a medio plazo | La BR está recuperando la antigua información en papel de las API para completar la base de datos SNS (tarea que se espera finalizar a últimos de junio de 2002) y está explorando todas las antiguas publicaciones en papel, especialmente las antiguas peticiones de coordinación (tarea que se espera acabar en septiembre de 2002). Además actualmente faltan en la base de datos algunas referencias relativas a disposiciones del RR. La fecha límite para ese trabajo es marzo de 2002, tras la publicación del Prefacio revisado, para el SRS en CD-ROM 2002/1. Durante el examen de la información que aparece en la WIC impresa en papel se verificarán y corregirán, como se ha indicado anteriormente, algunos otros errores tales como administraciones afectadas que no aparecen (a nivel de red) e información sobre publicaciones previas que ha desaparecido. |
| SBAG(01) 18 | Actualización periódica de la base de datos | BR, SATBAG | Dave Barrett | Actualizar adecuadamente la base de datos. | a medio plazo | La tarea de depuración es un objetivo continuo de la BR, especialmente para obtener una base de datos completa y correcta y llenar las lagunas que exige la publicación de una Lista de Redes de Satélite completa, especialmente la parte B (véanse referencias SBAG(01) 17 y SBAG(01) 22). |
|  |  |  |  |  |  | La fuente principal de errores, de vez en cuando, ha sido la omisión de una cancelación (API o CR) pero la BR está realizando actualmente una verificación de la "validación" para fines de seguridad interna. |
| SBAG(01) 19 | Programa informático de validación | BR, SATBAG | Dave Barrett | Mejorar el programa informático. | a medio plazo y largo plazo | La BR ha realizado una demostración del nuevo programa informático de validación propuesto y los trabajos sobre dicho programa están progresando. En la reunión del SATBAG se facilitará un informe completo de situación sobre este tema. |
| SBAG(01) 20/1 | Automatización | BR, SATBAG | Larry Reed | Integrar los programas informáticos de la Oficina en un solo paquete. | a largo plazo | Sólo 2 de los 23 programas informáticos de examen que se resumen en el documento SATBAG-01/4 se encuentran en la etapa de integración en los paquetes de programas informáticos de examen EXS11 (EXS9) o se están probando en dicho contexto. |
|  |  |  |  |  |  | Ocho programas se encuentran en la categoría de existentes pero aún no integrados. Cinco programas están en desarrollo y no se han realizado labores de desarrollo para ocho programas. |
| SBAG(01) 20/2 | Automatización | BR, SATBAG | Gene Rappoport | Automatizar el examen según el artículo 5. | a corto plazo y medio plazo | Han comenzado los trabajos para completar una base de datos que contenga todas las disposiciones del artículo S5 y notas correspondientes, desarrollado inicialmente por el personal en la BR. Una vez completado, se elaborará una especificación para el programa informático que debe interrogar a la base de datos junto con métodos para integrarlo en el actual programa informático y realizar las pruebas de la herramienta final. Estas últimas tareas exigirán una gran implicación por parte de la BR. Por consiguiente, el GT 4A estableció un Grupo de Relatores que se reunirá con los miembros correspondientes de la BR, a principios de 2002, para asegurar que se llega a un acuerdo sobre la metodología y la estructura consideradas. |
| SBAG(01) 20/3 | Automatización | BR, SATBAG | Dave Barrett | Desarrollar notificaciones electrónicas para información gráfica. | a medio plazo | La BR ha proporcionado información sobre el actual programa informático de gráficos. Esta información se está analizando actualmente para identificar los temas en los que puede avanzarse según este punto de acción. |

|  | Procesamiento por parte de la BR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 21 | Grado de precisión del examen | BR, SATBAG, Comisiones de Estudio del UIT pertinentes | Olivier Nicol | Detalle con el que debe realizarse el examen. |  | El 26 de noviembre de 2001, para aclarar el ámbito de la cuestión 21, la persona de contacto remitió por correo electrónico un documento específico sobre la acción 21 a algunos organismos más concretamente implicados por esta acción. Desde diversas fuentes se señaló que la CE consideraría las acciones del SAT-BAG en sus futuras reuniones, ninguna de ellas prevista para antes de finales de 2001. A finales de 2001, no se ha informado de ningún avance específico sobre la acción 21. |
| SBAG(01) 22 | Provisión de información | BR, SATBAG | Dave Barrett | Continuar proporcionando información a las administraciones; por ejemplo, publicación de la Lista de Redes Espaciales y Prefacio a la LIF. | a medio plazo y largo plazo | Como se ha indicado en SBAG(01) 18, la BR tiene la intención de publicar una Lista de Redes Espaciales completa. Se ha completado un Prefacio revisado y está disponible en el SRS en CD-ROM 2002/1. Deben recopilarse otros temas relativos a la provisión de información general y debe elaborarse un informe completo para la próxima reunión del SATBAG. |
| SBAG(01) 23 | Integridad y exactitud de las presentaciones | BR, SATBAG | Dave Barrett | Identificar los motivos por los que las presentaciones siguen siendo incorrectas o incompletas. | a medio plazo | Se está preparando un documento para su discusión en la BR que se convertirá en una contribución a la próxima reunión del SATBAG. |
| SBAG(01) 24 | Recuperación de costes y limitaciones | BR, Consejo, PP-02, Secretaría General | Bruce Gracie | Necesidad de una revisión a fondo de todo el proceso. (Obsérvese que hay algunos aspectos reglamentarios que es necesario considerar.) | a corto plazo y medio plazo | La metodología de costes se basa en los costes directos e indirectos aplicando la componente de canon fija a las modificaciones y a las nuevas peticiones. Debido al retraso acumulado, las modificaciones introducidas por el Consejo-01 en el Acuerdo 482 significan que una notificación presentada antes del 1/1/2002 tenía un plazo de 2-3 años para realizar los pagos mientras que una notificación presentada después del 1/1/2002 tenía únicamente algunos meses. Una propuesta a la PP-02 sobre la Resolución 88 encarga al Consejo que rectifique esta injusticia. Los patrocinadores de esta propuesta también han sugerido revisar la metodología para determinar las tarifas de notificación a fin de recuperar todos los costes. Este asunto debe considerarse con más detalle por el SATBAG, el Consejo y la PP-02. La opinión de una reunión oficiosa de operadores de satélites (octubre de 2001) es que los ingresos por recuperación de costes deben dedicarse directamente a mejorar las notificaciones de los servicios por satélite. Los operadores también apoyan la aplicación de las consecuencias derivadas del no cumplimiento de esta norma, de conformidad con el Acuerdo 482(Rev.1) y como se especifica en la nota S9.38.1 del RR y otras notas conexas. |
|  | Personal |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 25 | Inflexibilidad del presupuesto | Consejo | Bruce Gracie | Identificar y examinar factores relativos a este tema. | a corto plazo y medio plazo | El actual tope de gastos significa que la utilización del exceso de ingresos se restringe, pues en primer lugar debe aprobarla el Consejo y si no se hace uso de esa cantidad en un determinado plazo de tiempo debe ingresarse en la Cuenta de Reserva. El GTR consideró dos soluciones que aparecen reflejadas en la Recomendación R12 a la PP-02: 1) Establecer un límite sobre el valor de la unidad contributiva únicamente (y eliminar el tope de gastos). Con ello aumentaría el interés en las actividades de preparación y aplicación del presupuesto y permitiría que el exceso de ingresos por recuperación de costes se aplicase a la prestación de productos y servicios por parte de la BR. 2) Las actividades proporcionadas por la recuperación de costes deben considerarse fuera de los límites de gastos. |
| SBAG(01) 26 | Retrasos en la contratación | Consejo, PP-02, Secretaría General | Malcolm Johnson | Identificar y examinar los factores relativos a estos temas. | a corto plazo y medio plazo | Véase SBAG(01) 27. |

| SBAG(01) 27 | Contratos/ocupación del personal/movilidad del personal/motivación del personal/carreras profesionales del personal | Consejo, PP-02, Secretaría General | Malcolm Johnson | Identificar y examinar los factores relativos a estos temas. | a corto plazo y largo plazo | El Departamento de Personal está revisando el Reglamento de Personal en consulta con los representantes sindicales. El Comité de Coordinación considerará la nueva redacción de este Reglamento antes de remitirle para su consideración al GT del Consejo, que se reunirá la semana precedente al Consejo-02. Cabe espera que la revisión disminuya las demoras de contratación, racionalizando los procedimientos internos de contratación, y aumente la movilidad del personal, dejando de asociar los nuevos nombramientos a empleos específicos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | La plantilla está asociada a los contratos del personal. Cabe esperar que estos contratos se revisen para equilibrar la seguridad de empleo con la posibilidad de dar por finalizado el contrato en caso de rendimiento insatisfactorio. No queda claro si se revisará el esquema de evaluación del personal o si va introducirse un nuevo esquema como modo de reconocimiento al personal que ha realizado una labor extraordinaria o han obtenido resultados muy significativos. |
| corto plazo = Consejo–02, PP-02; medio plazo = CMR-03, Consejo-03; largo plazo = CMR-06, PP-06. |

anexo 1

Actualización del resumen de los puntos de acción

Hasta el 12 de enero de 2002, se habían recibido de las personas de contacto los siguientes informes relativos a los puntos de acción. Aparecen en su totalidad en este documento a título informativo y figuran resumidos en el documento principal;

Larry Reed:				Punto de acción 20/1

Gene Rappoport	:		Puntos de acción 16 y 20/2

Gary Brooks:			Puntos de acción 1, 2 y 6

Dave Barrett: 			Puntos de acción 3, 5/3, 7, 17, 18, 19, 20/3, 22, y 23

Olivier Nicol:			Punto de acción 21

Ted Antonacopoulos	Punto de acción 11

Anders Frederich		Puntos de acción 4 y 14

Tom Walsh				Puntos de acción 10

Bruce Gracie			Puntos de acción 24 y 25

Obsérvese que los comentarios de Michel Giroux (BR) relativos al informe de Gene Rappoport sobre el punto de acción 16 figuran como comentarios en el informe de Gene y, por consiguiente, no aparecen por separado. Los comentarios de Bruce Gracie sobre los Puntos de acción 24 y 25 se publican por separado como documentos SATBAG (SATBAG-02/05 y SATBAG-02/06) y, por consiguiente, no se adjuntan al presente documento.

anexo 2

Informe sobre el Punto de Acción 20/1 del SATBAG

Larry Reed (27 de diciembre de 2001)

La información proporcionada para este punto por la persona de contacto designada por la UIT indica que únicamente 2 de los 23 programas informáticos de examen resumidos en el Documento SATBAG-01/4 se encuentran en la etapa de integración en los paquetes informáticos de examen EXS11(EXS9) o sometidos a pruebas al respecto.

Ocho programas se encuentran en la categoría de existentes pero aún no integrados. Cinco programas están en desarrollo y no se han realizado, hasta la fecha, actividades de desarrollo para ocho programas.

El estado de cada programa se resume a continuación y en el cuadro adjunto.

# 1	Sometido a pruebas (como un módulo integrado)

a)	Conformidad con el mantenimiento en posición de las estaciones espaciales y con la precisión de puntería

b)	Identificación de las diferencias entre datos de notificación y de coordinación

# 2	Rutinas existentes aún no integradas

a)	Verificación de los límites de dfp y de p.i.r.e. en las notas de los artículos S5 y S21 y las Resoluciones

b)	Verificación de si las características de la estación terrena coinciden o no con las redes espaciales en el Registro Internacional de Frecuencias

c)	Determinación de los requisitos de coordinación para el número S9.7 y el artículo 7 del apéndice S30A

d)	Criterios de dfp para la coordinación con arreglo a los números S9.11, S9.14 y S9.21; está probando el módulo de superposición de frecuencias

e)	Probabilidad de interferencia perjudicial para la estación espacial

f)	Determinación de los requisitos de coordinación para los números S9.15, S9.17 y S9.17A

g)	Determinación de los requisitos de coordinación para el artículo 7 del apéndice S30

h)	Automatización de las conclusiones

# 3	En desarrollo

a)	Preparación de los datos e identificación de los exámenes necesario para iniciar distintos programas de examen

b)	Conformidad con los plazos de tiempo especificados en los números S9.1, S11.25, S11.44 y S11.44.1

c)	Redacción de conclusiones

d)	Preparación del documento de reunión semanal

e)	Registro de conclusiones, incluyendo los nuevos requisitos de coordinación

# 4	No desarrollados aún

a)	Conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

b)	Conformidad con la protección de la OSG en el artículo S22

c)	Conformidad con los límites de potencia fuera del eje del artículo S22

d)	Conformidad con el artículo S23

e)	Determinación de los requisitos de coordinación para los números S9.7A y S9.7B

f)	Determinación de los requisitos de coordinación para los números S9.12, S9.12A y S9.13

g)	Probabilidad de interferencia perjudicial para las estaciones terrenas

Apéndice

Apéndice al anexo 2
Situación actual del desarrollo del programa para el examen de las notificaciones (petición de coordinación y notificación)

| Examen principal | Programa informático | Base de datos | Etapa de desarrollo del programa informático en la BR | Situación actual de integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Preparación de los datos e identificación de los exámenes necesarios para iniciar varios programas de examen | EXS11 (EXS9) | SNS SNTRACK | El programa EX13 precedente será sustituido por el EXS11. – EN DESARROLLO El programa EXS11 será ajustado para examinar las peticiones de coordinación (EXS9). - AÚN NO SE HA INICIADO EL DESARROLLO | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 2 Conformidad con los plazos de tiempo especificados en los números S9.1, S11.25, S11.44 y S11.44.1 | Módulos de EXS11 (EXS9) | SNS SNTRACK | En desarrollo. Salvo algunos casos para los que aún no se han recopilado los datos necesarios, este examen estará completamente automatizado. - SOMETIDO A PRUEBA DESPUÉS DE LA NUEVA ESPECIFICACIÓN | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 3 Conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias | Un módulo de EXS11 (EXS9) | SNS Base de datos del artículo S5 (debe desarrollarse) | No está disponible ningún módulo. | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 4 Verificar los límites de dfp y de p.i.r.e. en las notas de los artículos S5 y S21 y las Resoluciones | Módulo de dfp de EXS11 (EXS9) | SNS, GIMS | Existe. Actualmente se está actualizando y se integrará en EXS11 (EXS9). - ELABORADO PERO AÚN NO INTEGRADO | Será el módulo EXS11 (EXS9) – DEBE INTEGRARSE |
| 5 Conformidad con la sección III (límites de potencia para las distintas estaciones terrenas) y la sección IV (ángulo de elevación) del artículo S21 | Módulos de EXS11 (EXS9) | SNS | En desarrollo. - AÚN NO SE HA INICIADO EL DESARROLLO | Será el módulo EXS11 (EXS9) |

| Examen principal | Programa informático | Base de datos | Etapa de desarrollo del programa informático en la BR | Situación actual de integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Conformidad con la sección II (interferencia causada a los sistemas de satélites geoestacionarios) artículo S22 | - | SNS | No está previsto ningún desarrollo en la BR salvo para los números S22.5, S22.5A. - EL DESARROLLO RELATIVO A LOS NÚMEROS S22.5 y S22.5A AÚN NO SE HA INICIADO |  |
| 7 Conformidad con las secciones III (mantenimiento en posición de la estación) y IV (precisión de puntería) del artículo S22 | Un módulo de EXS11 (EXS9) | SNS | En desarrollo y está disponible la versión de prueba. Salvo en algunos casos en los que no se han recopilado los datos requeridos, este examen estará completamente automatizado. - EN PRUEBAS; OBSÉRVESE QUE LA PRECISIÓN DE PUNTERÍA SE VERIFICA EN SNSVAL | Será el módulo EXS11 (EXS9) - SE HA INCORPORADO Y ESTÁ SIENDO PROBADO |
| 8 Conformidad con la sección VI (Límite de potencia fuera del eje) del artículo S22 | Un módulo de EXS11 (EXS9) | SNS | En desarrollo. - AÚN NO SE HA INICIADO EL DESARROLLO | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 9 Conformidad con el artículo S23 | Un módulo de EXS11 | SNS | En desarrollo. - AÚN NO SE HA INICIADO EL DESARROLLO | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 10 Identificación de la diferencia entre datos de notificación y coordinación | Módulo de comparación de EXS11 | SNS, GIMS | Ya existe. Se integrará en EXS11. Los requisitos de coordinación se están registrando en la base de datos SNS. El programa de comparación ha sido modificado para verificar también los resultados de coordinación y se integrará en EXS11. | Será en el módulo EXS11 (EXS9) - PRONTO ESTARÁ LISTO PARA PRUEBAS |
| 11 Comprobar si las características de la estación terrena notificada coinciden o no con las redes espaciales del Registro Internacional de Frecuencias | Módulo de comparación de EXS11 | SNS, GIMS | Ya existe. Se integrará en EXS11. | Será el módulo EXS11 (EXS9) - AÚN NO ESTÁ INTEGRADO |

| Examen principal | Programa informático | Base de datos | Etapa de desarrollo del programa informático en la BR | Situación actual de integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Identificación de los procedimientos que serán aplicados a las redes | Un módulo de EXS9 | SNS | En desarrollo. - SE HA AÑADIDO UNA UTILIDAD A SPACECAP PARA CREAR GRUPOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS - ESTA CARACTERÍSTICA SE ESTÁ PROBANDO | Será el módulo EXS9 - EL MÓDULO DESARROLLADO PARA SPACECAP SE UTILIZARÁ EN ESTE CASO PARA IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES |
| 13 Examen para determinar el requisito de coordinación para S9.7, anexo 7 al AP30A | Módulo AP29 de EXS11 (EXS9) | SNS, GIMS | Ya existe. Se integrará en EXS11 (EXS9). | Será el módulo EXS11 (EXS9) - AÚN NO ESTÁ INTEGRADO |
| 14 Examen para determinar el requisito de coordinación para S9.7A y 7B | - | SNS, GIMS | Ningún desarrollo previsto en la BR. |  |
| 15 Examen para determinar el requisito de coordinación para S9.11, S9.14 y S9.21 | Módulos de dfp y superposición de frecuencias de EXS11 (EXS9) | SNS, GIMS | Ya existe el módulo de dfp y se está actualizando. - HECHO; APS8 (AP29) TAMBIÉN HECHO Se integrará en EXS11 (EXS9). El módulo de superposición de frecuencias se está desarrollando. - CONSULTA (QUERY EN SPACEQRY) ESTÁ SIENDO SOMETIDO A PRUEBA | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 16 Examen para determinar el requisito de coordinación para S9.12, S9.12A y S9.13 | Módulos de superposición de frecuencias de EXS11 (EXS9) | SNS, GIMS | En desarrollo. - AÚN NO SE HA INICIADO EL DESARROLLO | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 17 Examen para determinar el requisito de coordinación para el anexo 7 al AP30 | Módulos PXT de EXS11 (EXS9) | SNS, GIMS | Ya existe. Se integrará en EXS11 (EXS9). | Será el módulo EXS11 (EXS9) - AÚN NO SE HA INTEGRADO |

| Examen principal | Programa informático | Base de datos | Etapa de desarrollo del programa informático en la BR | Situación actual de integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Examen para determinar el requisito de coordinación para S9.15, S9.17 y S9.17A | Módulo APS7 de EXS11 | SNS, TerRaSys | El requisito de coordinación se debe recopilar en la base de datos SNS para que la División de Notificación y Planes Espaciales (SNP) pueda examinar rápidamente el resultado de la coordinación. - [¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? ¿ESTADO?] | Será el módulo EXS11 - EXISTE EL MÓDULO APS7; DEBE INTEGRARSE |
| 19 Examen de la probabilidad de interferencia perjudicial para la estación espacial | Módulo MSPACE de EXS11 | SNS, GIMS | Actualización necesaria e integración en EXS11 (EXS9). - EL ANÁLISIS DE C/I EXISTE EN MSPACE; NO HAY NINGÚN OTRO DESARROLLO PREVISTO A CORTO PLAZO | Será el módulo EXS11 - AÚN NO SE HA INTEGRADO |
| 20 Examen de la probabilidad de interferencia perjudicial para una estación terrena | - | SNS | Ningún desarrollo previsto en la BR. |  |
| 21 Redacción de conclusiones | EXS11 (EXS9) | SNS | En desarrollo (por el SSD). | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 22 Preparación del documento de reunión semanal | EXS11 (EXS9) | SNS | En desarrollo (por el SSD). | Será el módulo EXS11 (EXS9) |
| 23 Registro de conclusiones, incluidos los nuevos requisitos de coordinación | Un módulo de EXS11 (EXS9) | SNS | En desarrollo. – EL PROCESO ESTÁ SIENDO SOMETIDO A PRUEBA; LA FUSIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS EN LA BASE DE DATOS INGRESS ES UN PROCESO DISTINTO DEL EXS11 (EXS9) | Será el módulo EXS11 (EXS9) |

NOTA - Todos los programas existentes están sujetos a modificaciones para reflejar los cambios introducidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones por las Conferencias.

EXS11 es la herramienta que va a desarrollarse para el examen de las notificaciones con arreglo al artículo S11. "Módulos de EXS11" se refiere a varios componentes de esta herramienta, que se adaptará posteriormente para llevar a cabo el examen de las notificaciones recibidas con arreglo al artículo S9. "Módulos de EXS9" se refiere a componentes de esta herramienta. "Módulos de EXS11 (EXS9)" indica componentes comunes a ambos instrumentos de examen.

ANEXO 3

Grupo de Acción sobre el retraso en materia de satélites - 
Informe del Coordinador

Coordinador: Gene Rappoport (los comentarios de Michel Giroux (BR)
sobre este informe van en cursivas)

Factor 16 - Responsabilidad general del desarrollo de soporte lógico

Acción - Determinar la forma más eficaz de desarrollar soporte lógico en la BR, teniendo en cuenta la identificación de requisitos, la especificación, el desarrollo, las pruebas y la aplicación.

Este informe sobre el tema del desarrollo de soporte lógico se refiere inevitablemente a otras áreas y a otros puntos identificados sobre los que se han designado coordinadores. Representa una prueba más del carácter interrelacionado de los temas que contribuyen al retraso acumulado en materia de satélites y no debe en modo alguno considerarse como un informe sobre esas otras áreas.

Aunque se reconoce que el desarrollo de soporte lógico exige una gestión general del proyecto, con áreas específicas de responsabilidad asignadas a los pasos específicos de identificación de requisitos, especificación, desarrollo, pruebas y aplicación, y con fechas de los objetivos convenidas para cada paso, hay problemas importantes en el proceso actual que realiza la UIT. Este informe no identifica cómo establecer el proceso, [¿Por qué no? ¿Quién lo hará?], sino que identifica el entorno y las numerosas áreas interrelacionadas y dependientes que contribuyen a establecer el problema general.

Se ha entrevistado a las personas siguientes que aportaron su contribución al contenido de este informe: Sres. I. Bozsoki, Jefe de la Sección de Tratamiento de Datos de la División de la Publicación y Registro de los Servicios Espaciales; M. Giroux, Adjunto al Director, Jefe del Departamento de Informática, Administración y Publicaciones; Y. Henri, Jefe de la División de Coordinación de Sistemas Espaciales; H.S. Koker, Jefe de la División de la Publicación y Registro de los Servicios Espaciales; P. Lebert, Jefe de la División de Soportes Lógicos Técnicos para los Servicios Espaciales; A. Matas, División de Coordinación de Servicios Espaciales; R.N. Smith, Jefe de la División de Servicios Espaciales y N. Venkatesh, Jefe de la División de Soportes Lógicos Administrativos para los Servicios Espaciales.

Hay acuerdo general en que el problema actual se inició como resultado de la CAMR ORB-2 (1988) que modificó la estructura de las notificaciones [y abrió la puerta para el exceso de notificaciones]. Aunque los problemas resultantes se explicaron con gran detalle, no es necesario insistir en este informe sobre esas peculiaridades.

Es evidente que, aun reconociendo que el desarrollo de soporte lógico debe efectuarse mediante un proceso de identificación de requisitos, especificación de los detalles del desarrollo, codificación, pruebas y aplicación, dividiendo apropiadamente las responsabilidades entre el usuario y el diseñador del soporte lógico, el proceso no funciona bien. Hay múltiples problemas que interfieren en dicho proceso; uno importante es el propio retraso acumulado. El problema del retraso acumulado distrae la atención de forma justificada de muchos de los que participan en las diversas fases del proceso. Cuando las personas indicadas anteriormente examinaron el proceso y los proyectos identificados actualmente, hubo siempre la percepción de que las cosas pueden no producirse como se previeron o cuando se planificaron, debido a la necesidad de actuar sobre el retraso acumulado y los temas correspondientes. Las mismas personas que tenían la responsabilidad de efectuar los exámenes tienen también la tarea de desarrollar los requisitos de soporte lógico. Por momentos parecía como un círculo cerrado: los proyectos de soporte lógico mejorarían la eficacia, acelerarían el proceso y contribuirían a reducir el retraso acumulado, pero el desarrollo del soporte lógico se demora debido a la necesidad de actuar sobre el retraso acumulado [ésta ha sido una situación de hecho en la BR durante muchos años. Es una cuestión de prioridades en competencia].

Hay una buena infraestructura de equipos en la UIT, pero el desarrollo y la integración del soporte lógico es un problema conocido [es necesario identificar los problemas principales de infraestructura de equipo, y más específicamente la fiabilidad de la red y la respuesta de las bases de datos].

Un problema importante que identificaron casi todos es la complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones y el cambio continuo de sus requisitos. Cuando concluye un proyecto de soporte lógico, la Conferencia de Radiocomunicaciones siguiente cambia los requisitos y el programa tiene que modificarse. De esta manera, un proyecto puede tener que demorarse o anularse debido a decisiones de una CMR y a las prioridades que de ello se derivan. También puede suceder esto como resultado de Reglas de Procedimiento que promulga la RRB. Los actuales útiles de soporte lógico tienen que modificarse debido a nuevos procesos y procedimientos. La necesidad de mantener un historial de los cambios en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, especialmente cuando afectan a notas complejas que se refieren a otras notas y cuando los cambios se efectúan para la comparación al recibir las notificaciones, constituye un problema importante a la hora de lograr una automatización satisfactoria. La identificación del periodo de validez de cada nota, atribución y requisito reglamentario es una tarea de complejidad constante. Se ha dicho que han de tenerse en cuenta 3 666 atribuciones de frecuencia y 598 notas, con referencias a diversos artículos y Resoluciones cuyos periodos de validez varían y se modifican. [Las exigencias que imponen estos requisitos cambiantes constituyen un factor importante de la carga de trabajo y exigen cambios en las prioridades del desarrollo de soporte lógico, con lo que se demora la entrega de otros programas de gran prioridad.]

Nunca hay tiempo suficiente para mejorar o potenciar un programa. Algunos programas continúan utilizando soporte lógico caduco, tal como el COBOL, lo que puede ser debido a que las aptitudes del empleado no se actualizan mediante una capacitación adecuada [La utilización de soporte lógico obsoleto es un problema que se debe a la falta de recursos y a la obligación de establecer prioridades; los únicos programas que continúan utilizándose son los que exigen recursos considerables para un nuevo desarrollo y que son esenciales en la tramitación de las notificaciones -de esta manera, se utiliza soporte lógico obsoleto a la espera del desarrollo de nuevo soporte lógico. En este informe no se analizan los efectos del soporte lógico obsoleto en el retraso acumulado]. Una preocupación que muchos han señalado es la falta de información procedente de las administraciones respecto a los problemas específicos con los que tropiezan al utilizar el soporte lógico.

La falta de soporte lógico para la recopilación de los resultados de los exámenes en las diversas fases es un problema importante. [Ha sido un problema, pero es la razón por la que se ha emprendido entre septiembre y diciembre de 2001 una labor concertada para desarrollar soporte lógico que efectúe ahora esas tareas. Eso se ha hecho a expensas de la tramitación del retraso acumulado(decisión consciente de abordar el problema, incluso a expensas del procesamiento de los exámenes)]. Se había previsto que este soporte lógico, uno de los 23 proyectos identificados para el grupo SAT-BAG, estuviese disponible a finales del año; pero a mediados de diciembre todavía no se había integrado [ya se ha hecho y estaba operativo para las nuevas CR/C, en enero de 2002]. Aunque parece confiarse en que los 23 proyectos de soporte lógico identificados para el grupo SAT-BAG en octubre de 2001 concluyeran a finales del año 2001, a finales de diciembre se estaban probando dos como módulos integrados, no se había iniciado el desarrollo en siete de ellos y el resto estaba en diversas fases intermedias. [Nunca se ha dicho que los 23 proyectos concluirían a finales de 2001. De hecho, muchos de los proyectos no se han aún abordado ni se abordarán durante un cierto tiempo debido a su prioridad reducida.]

Hay pruebas de la frustración de algunas personas que no encuentran el apoyo de la dirección para desarrollar especificaciones y áreas de soporte lógico que consideran importantes. Parece haber un conflicto interno considerable entre los usuarios y los diseñadores del soporte lógico. Ejemplo de ello es el desacuerdo entre los usuarios y los diseñadores en cuanto a la forma de efectuar el desarrollo o al contenido de un banco de datos. Ello parece deberse a las prioridades en conflicto, a los intereses contrapuestos y tal vez a problemas de seguridad en el empleo. [Esta conclusión es errónea. El problema principal para decidir lo que se incluye en una base de datos es conseguir que los expertos, de la UIT y de las administraciones, concuerden en lo que ha decidido la Conferencia.] No se han establecido prioridades claras en los grupos y se presentan problemas al tratar de convenir las prioridades entre dichos grupos. [Es cierto que en ocasiones se presentan conflictos entre grupos de personal y dentro de los grupos -ello no es raro en una organización en la que hay una gran carga de trabajo y distintas opiniones en cuanto a las soluciones. Estas diferencias se presentan igualmente en las reuniones entre administraciones para abordar el retraso acumulado. No obstante, debe decirse que la BR es consciente de ello y ha establecido formas de minimizar el problema- véase más adelante lo que se refiere a las reuniones ordinarias SSD/IAP.]

Aunque hay una serie de módulos de soporte lógico individuales para partes específicas del examen técnico y reglamentario, sólo hay algunas conexiones, o ninguna, entre ellos, o conexiones para la toma de resultados sin volver a efectuar el examen manual. Algunos creen que los módulos que faltan son los más importantes; otros piensan que lo más importante son las conexiones entre los módulos. También hay diferencias de opiniones en los diversos departamentos y a los distintos niveles de gestión en cuanto a si hay problemas en los módulos de soporte lógico existentes y cuál sería la prioridad de dichos problemas. Estos desacuerdos y conflictos constituyen por sí mismo un problema. [El entorno de la BR dista mucho de ser ideal, aunque sería preciso efectuar un análisis más serio de los problemas específicos, antes de llegar a dichas conclusiones.]

Hay un proceso en marcha de la comunidad de usuarios, es decir la SSC, para identificar un proceso general de automatización. Las prioridades se basarán en el tiempo requerido para un examen manual, y no necesariamente en la importancia de examinar ese elemento.

Siempre hay un largo intervalo de desarrollo debido a la carga de trabajo constante. Un problema significativo son las demandas en conflicto de desarrollo de soporte lógico procedentes de las diversas áreas de la UIT. Los servicios espaciales son sólo uno de los departamentos que piden desarrollo de soporte lógico. En muchos casos, dicho desarrollo no lleva documentación. La información está únicamente en la cabeza de una persona. Se aduce que el trabajo tiene que efectuarse; no queda tiempo para la documentación [no hay demandas en conflicto. Dos Divisiones IAP se dedican únicamente a los Servicios Espaciales].

Actualmente se celebra una reunión cada dos meses presidida por el Jefe del Departamento de Servicios Espaciales [División] incluyendo la gestión de las tres Divisiones del Departamento SSD, (la División de la Publicación y Registro de los Servicios Espaciales, la División de Coordinación de Sistemas Espaciales y la División de Planes de Servicios Espaciales), así como las dos Divisiones del IAP (la División de Soportes Lógicos Administrativos para los Servicios Espaciales y la División de Soportes Lógicos Técnicos para los Servicios Espaciales) para examinar el avance, identificar nuevos requisitos y fijar prioridades. Hay acuerdo en que en los últimos 6-12 meses ha habido más reuniones productivas y más cooperación en el ensayo de soporte lógico.

Un programa importante parece ser la falta de claridad en cuanto a lo que esperan las administraciones. El mensaje enviado a la Oficina no está claro. Se comunican mensajes distintos procedentes de reuniones diferentes y de administraciones distintas. Hay quien considera que las administraciones deben ayudar a fijar las prioridades para el desarrollo del soporte lógico. [Aunque se han celebrado muchas reuniones (Reunión de intercambio de información, Grupo extraoficial por correspondencia, CMR-2000, Grupo de Trabajo sobre la Reforma de la UIT, GAR, Comisión Especial, RRB, GT4A, Grupo de Expertos en Soporte Lógico), se está aún a la espera de un informe amplio de las administraciones. El SAT-BAG puede aún producirlo.] En gran medida, los útiles que se están desarrollando no serán utilizables por las administraciones. Se ha dicho que las necesidades de la BR son distintas y más complejas que las de las administraciones. [No es cierto. La mayoría del soporte lógico para la toma de datos, validación y examen y publicación se ha facilitado a las administraciones mediante la IFIC de la BR y el SNS en CD-ROM.]

Un problema importante es la necesidad de dividir las bandas solicitadas por las administraciones para ajustarse a las atribuciones, clase de estación, características de emisión y otros requisitos todos ellos cambiantes, de las distintas partes de las notificaciones. Surge entonces una necesidad de reagrupar algunas partes en las diversas fases del examen. Gran parte de ello se utiliza para minimizar el número de conclusiones desfavorables. Algunos creen que la automatización de esta función de división y reagrupación es un requisito importante de todo el proceso de examen. Otros consideran que esto deben realizarlo las administraciones.

No parece haber una gestión general del proyecto. Cada tarea se efectúa a título individual. No hay un organigrama por etapas, manual o automatizado, que describa la forma en que debe hacerse la toma de datos la validación y el examen de las diversas fases. [No es cierto. Se han facilitado organigramas al Grupo de Expertos en Soporte Lógico y se han indicado los diversos pasos de la tramitación de notificaciones espaciales.] Las cuatro fases de las notificaciones de satélite, la Publicación Anticipada, la Petición de Coordinación, la Notificación y la Diligencia debida administrativa según la Resolución 49 se tratan por separado; no hay un proceso completo de principio a fin. [En cierto modo, esto refleja los propios procedimientos separados del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las tareas independientes se tratan de manera independiente. El vínculo concreto se establece a través de la base de datos SNS. Es necesario comparar los datos presentados según las distintas fases.]

Faltan ciertos datos fundamentales para la automatización en la base de datos SNS y no se han adoptado medidas para corregir y completar dicha base de datos. [No es cierto. Se ha dedicado una gran labor para captar los datos que faltan. La toma de datos API ha concluido. En septiembre de 2002 concluirá un nuevo proyecto, en cooperación con la Secretaría General, para la exploración de publicaciones anteriores. El cambio de las prioridades después de cada CMR y la urgencia del trabajo que se genera es una causa importante de que tareas como éstas queden aún pendientes.] La automatización completa exigiría la identificación de cada dato individual y de su referencia que debe figurar en la base de datos. También exigiría una lista de todos los cuadros y campos requeridos. Algunos de los nuevos elementos necesarios como resultado de la CMR-2000 todavía no se han incluido en la estructura de la base de datos actual, debido a una falta de claridad. [La falta de claridad es un problema importante. No obstante, la nueva versión de la base de datos SNS entró en producción a finales de 2001.]

Si en la CMR-03 se producen cambios en nombre de la simplificación de los datos APS4, el programa de validación [así como la mayoría del soporte lógico para la toma de datos, examen y publicación] tendrá que modificarse, con el efecto consiguiente en dicho programa y en los otros proyectos de desarrollo.

El examen de las notificaciones no OSG representa y continuará representando un gran problema debido a dos administraciones que propusieron soporte lógico para el examen, apartándose de nuevos desarrollos. La decisión de la CMR-2000 de que no se venda el soporte lógico, sino que se ofrezca gratuitamente a las administraciones, hará que no haya soporte lógico. [Un hecho real. No obstante, el volumen de sistemas no OSG implantados puede ser bastante reducido y el actual análisis técnico, basado en la superposición de frecuencias, puede ser suficiente por el momento.]

No hay mucha responsabilidad en el cumplimiento de objetivos o fechas. No hay exigencia de las administraciones en cuanto al cumplimiento de los objetivos de los planes operacionales. Con el actual Reglamento del Personal o el sistema de recursos humanos, no hay sanciones a la ineficacia del personal permanente. Se asigna a cada persona una tarea y no hay repuesto. Si una persona cae enferma o se va de vacaciones, el proyecto se detiene. La cultura interna, las prácticas de trabajo y la filosofía de la UIT contribuyen a la persistencia del problema. El Reglamento del Personal causa dificultades para poder cubrir las vacantes con Ingenieros calificados. Este problema particular se le ha transmitido al Consejo. [Este pequeño párrafo mezcla responsabilidad, Planes Operacionales, Reglamento del Personal, rendimiento del personal y cultura de la UIT. Aunque el grueso del problema reside en el establecimiento por el Consejo de presupuestos y prioridades, sería injusto acusar al personal de la UIT por la situación del retraso acumulado.]

La Dirección considera que hay suficientes recursos humanos a largo plazo, pero que los proyectos de gran prioridad a corto plazo constituyen un problema. No obstante, no se considera adecuado añadir recursos a corto plazo. Cabe preguntarse lo que constituyen requisitos a largo plazo y a corto plazo.

Se piensa que el trabajo sólo puede efectuarse dentro de la UIT, pero algunos creen que parte del trabajo puede y debe subcontratarse al exterior. Aun así, tendrá que haber especificaciones detalladas, controles severos e identificación de los requisitos para el mantenimiento y apoyo [así como los correspondientes créditos presupuestarios].

[En cuanto al punto de acción anterior, este informe debe contribuir a determinar la forma más efectiva de desarrollar soporte lógico en la BR ¿o no?]

anexo 4

Grupo de Acción sobre el retraso en materia de 
satélites - Informe del coordinador

Gene Rappoport (coordinador)

Factor 20/2 - Automatización

Acción - Automatización del examen según el artículo S5.

Deseo dar las gracias al Sr. Mike Thompson, Presidente del Grupo de Relator creado por el GT 4A, que ha facilitando la parte fundamental de este informe.

En la reunión de octubre del Grupo de Trabajo 4A, los delegados examinaron el desarrollo de especificaciones para automatizar los procesos del artículo S5 y de otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se elaboró y se acordó un proyecto de nueva Recomendación, "Especificaciones para la automatización de las comprobaciones reglamentarias respecto al artículo S5 y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones".

No obstante, el GT 4A señaló que el proceso de desarrollo del soporte lógico para automatizar las comprobaciones reglamentarias era muy complejo y que exigiría aptitudes que rebasan el ámbito del GT 4A. Por este motivo, el GT 4A estableció un Grupo de Relator con la tarea de:

i)	proponer una estructura de soporte lógico que facilite la codificación y el mantenimiento del soporte lógico en el futuro (por ejemplo, cuando cambien las atribuciones en las CMR futuras);

ii)	elaborar requisitos funcionales de soporte lógico y procedimientos de verificación de la implementación;

iii)	coordinar con la BR para establecer los métodos más eficaces de interfaz con el soporte lógico existente;

iv)	ayudar a la BR a traducir la especificación en soporte lógico; y

v)	informar al GT 4A y al coordinador del grupo SATBAG sobre la automatización de los procesos del artículo S5.

Se ha iniciado el trabajo de creación de una base de datos que contenga todas las disposiciones del artículo S5 y las notas correspondientes, el cual desarrollará inicialmente el personal de la BR. Una vez concluido, se redactará una especificación de soporte lógico de interrogación de la base de datos, junto con los métodos de integración con el soporte lógico existente y los ensayos del útil final. Estas últimas tareas exigirán la participación decidida de la BR. Se prevé que los miembros del Grupo de Relator se reúnan con los miembros adecuados de la BR a principios de 2002, a fin de asegurar un acuerdo en cuanto a la metodología y la estructura que se pretenden.

Se ha creado un reflector del grupo por correspondencia y ha habido un intercambio inicial de información entre el Presidente y algunos participantes.

anexo 5

Luxemburgo - Contribución a la reunión SAT-BAG

Gary Brooks

Puntos de Acción 1, 2 y 6

Tal como se ha acordado en la primera reunión del SAT-BAG, de octubre de 2001, y como quedó reflejado en el Plan de Acción, el Sr. Gary Brooks aceptó constituirse en persona de contacto para los tres factores. También se acordó que las personas de contacto redactarán un informe provisional a finales de diciembre de 2001. Este informe abarca los tres puntos (véanse los puntos 1, 2 y 6).

Referencia de la Acción 1 (Examinar las disposiciones reglamentarias de los artículos S5, S9, S11, S21, S22 que pueden haber contribuido al retraso acumulado).

Situación: Los Grupos interesados que se mencionan en el Plan de Acción son la Comisión Especial y las Comisiones de Estudio pertinentes.

No ha habido cambios en la situación de este punto. Las administraciones deben revisar el artículo mencionado a fin de enviar contribuciones a la Comisión SCRPM que puedan conducir a una mayor simplificación del proceso.

Referencia de la Acción 2 (Eliminar la duplicación y combinar el examen en la etapa de coordinación o en la etapa de notificación).

Situación: El Grupo interesado es la Comisión Especial. La RRB también interviene en esta acción.

En la última reunión de la RRB, de diciembre de 2001, se adoptaron ciertos cambios en las Reglas de Procedimiento que deben tener alguna repercusión en el retraso acumulado. Los cambios adoptados por la RRB (que se reflejan en el punto 5 del Documento RRB2001/296) permitirán que la BR ya no tenga que realizar las partes técnicas (tales como la de la dfp) del examen según el S9.35 (S11.31) en la fase de coordinación. Continuará el examen de la conformidad con el Cuadro de frecuencias, excluyendo todo aspecto técnico. Todas las conclusiones tendrán un carácter provisional en la fase de coordinación y los exámenes totales se efectuarán en la fase de notificación. Esta acción eliminará los exámenes duplicados que se efectúan en las fases de coordinación y de notificación, y eliminará la necesidad de este tipo de examen para las frecuencias que no alcanzan nunca la fase de notificación. Se trata de una regla provisional hasta la CMR-03.

Las administraciones deben examinar de cerca las nuevas Reglas para determinar si pueden convertirse en permanentes mediante cambios adecuados que efectuaría la CMR-03.

Referencia de la Acción 6 (Ampliación del concepto de arco de coordinación a otras bandas de frecuencia y a otros servicios).

Situación: El Grupo interesado es la Comisión Especial, pero la RRB también participa en esta acción.

En la última reunión de la RRB de diciembre de 2001, se adoptaron algunos cambios de las Reglas de Procedimiento que deben tener cierta repercusión en el retraso acumulado. Los cambios adoptados por la RRB (que figuran en el punto 5 del Documento RRB2001/296) exigirán la utilización del arco de coordinación en todas las bandas y servicios espaciales por encima de 3,4 GHz para identificar los requisitos de coordinación. Se trata de una Regla provisional hasta la CMR-03.

Las administraciones deben examinar de cerca las nuevas Reglas para determinar si pueden convertirse en permanentes, mediante cambios adecuados que efectuaría la  CMR-03.

Anexo 6

Dave Barrett

Puntos de Acción: 3, 5/3, 7, 17, 18, 19, 20/3, 22 y 23

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglamentarios |  |  |  |  |
|  | Servicios no planificados |  |  |  |  |
| SBAG(01) 03 | Simplificación apéndice S4: Estructura de los datos, datos | Comisión Especial y Comisiones de Estudio correspondientes | Dave Barrett | Suprimir la duplicación y racionalizar la estructura. | El GT 4A ha establecido un grupo que trabaja por reflector de correo electrónico y se han distribuido una serie de documentos para nuevos debates. Hay tres propuestas distintas: limitar las notificaciones, de forma que se comuniquen únicamente las potencias relacionadas con las portadoras que tengan la sensibilidad máxima a la interferencia y el potencial máximo de causar interferencia; eliminar la duplicación del apéndice S4; y, simplificar el formato para la notificación y publicación de datos. Hay que acordar el avance de cada propuesta. Se están preparando nuevos documentos, incluyendo un proyecto de texto de la RPC sobre el punto 1.30 del orden del día de la CMR para presentarlo al grupo por correspondencia y a la próxima reunión del GT A4. |
| SBAG(01) 5/3 | Número de modificaciones | SAT-BAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de modificaciones. | Se han nombrado las personas de contacto en la BR y se está preparando un documento que servirá como contribución a la próxima reunión del grupo SAT-BAG. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 7 | Notificaciones múltiples | SATBAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de notificaciones múltiples. | Se está preparando un documento para examinarlo con la BR que servirá como contribución a la próxima reunión del grupo SAT-BAG. |
|  | Soporte lógico |  |  |  |  |
| SBAG(01) 17 | Integridad de la base de datos | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Identificar los datos que faltan y completar su inserción en la base de datos. | La BR está reuniendo toda la antigua información en papel de la API para completar la base de datos SNS (se espera terminar a final de junio de 2002) y está realizando la exploración de todas las antiguas publicaciones en papel, especialmente las antiguas peticiones de coordinación (que se espera completar hacia septiembre de 2002). Asimismo, faltan actualmente en la base de datos algunas referencias a disposiciones del RR. La fecha límite para este trabajo es marzo de 2002, tras la publicación del prefacio revisado -para el SRS en CD-ROM 2002/1. Otros errores, tales como los de falta de información, afectaron a las administraciones (a nivel de red) y se verificará y se corregirá la información que falte sobre publicaciones precedentes, durante la exploración de la información en papel de la Circular Semanal, tal como se ha señalado. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 18 | Actualización periódica de la base de datos | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Actualización adecuada de la base de datos. | La labor de depuración es un objetivo corriente en la BR, especialmente para obtener una base de datos completa y correcta y llenar las lagunas que exige la publicación de una SNL completa, especialmente la Parte B (véanse referencias SBAG(01) 17 y SBAG(01) 22. La fuente principal de errores ocasionales ha sido la omisión de una cancelación (API o CR), pero la BR está efectuando actualmente una verificación de "validación" para fines de seguridad interna. |
| SBAG(01) 19 | Programa informático de validación | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Mejorar el programa informático. | La BR ha efectuado una demostración del nuevo programa informático de validación propuesto y avanzar los trabajos sobre dichos programa. En la reunión SAT-BAG se facilitará un informe completo de situación sobre este tema. |
| SBAG(01) 20/3 | Automatización | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Desarrollar notificaciones electrónicas para información gráfica. | La BR ha facilitado información sobre el actual programa informático de gráficos. Se está analizando actualmente esta información para identificar los temas en los que debe avanzarse según este punto de acción. |
|  | Procesamiento por parte la BR |  |  |  |  |
| SBAG(01) 22 | Provisión de información | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Continuar proporcionando información a las administraciones; por ejemplo, la publicación de la Lista de Redes Espaciales y del Prefacio a la LIF. | Tal como se señala en SBAG(01) 18, la BR pretende publicar una Lista de Redes Espaciales completa. También concluirá próximamente una versión revisada del Prefacio Espacial que se espera que esté lista para el SRS en CD-ROM 2002/1. Se debe aún recopilar la información sobre otros temas relacionados con el suministro general de información y preparar un informe completo para la próxima reunión del SAT-BAG. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 23 | Integridad y exactitud de las presentaciones | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Identificar las razones por las que las presentaciones siguen siendo incorrectas o incompletas. | Se está preparando un documento para discutirlo con la BR que se convertirá en una contribución a la próxima reunión del SAT-BAG. |

ANEXO 7

Informe provisional sobre el Punto de Acción 21 del SATBAG

Olivier Nicol

Este informe provisional responde a la decisión de la primera reunión del grupo SATBAG en cuanto a evaluar e informar sobre el avance en la acción 21, a finales de 2001.

El 1 de noviembre de 2001, el Presidente del grupo SATBAG envió cartas a los órganos pertinentes de la UIT (véase el Documento SAT-BAG-01/15), con el Plan de Acción SATBAG, solicitando medidas respecto a él.

El 26 de noviembre de 2001, a fin de aclarar el alcance de la cuestión 21, envié por correo electrónico un documento específico sobre la acción 21 a algunos órganos más interesados específicamente por esta acción (véase el apéndice).

En diversas instancias se indicó que las CE abordarían las acciones SAT-BAG en sus reuniones futuras, sin que hubiera ninguna prevista antes del final de 2001.

A finales de 2001, no había ningún informe de avance específico en cuanto a la acción 21.

Apéndice

APÉNDICE al anexo 7

De:		nicol

Enviado:	martes 20 de noviembre de 2001 17.32

A:		'brmail@itu.int'; 'ya-ito@kddi.com'; 'magenta@rai.it'; 'minkin@niir.put.msu.ru'; rancy-cp

Asunto:		SAT-BAG acción 21

a BR, CE4, CE6, CE9, CE

Recientemente ha recibido una carta del grupo SAT-BAG, solicitándole que examine las acciones identificadas en la primera reunión de dicho grupo.

Soy la persona de contacto para la acción 21 ("La función de las personas de contacto indicadas en el Plan de Acción es supervisar las acciones prescritas para las entidades indicadas, a fin de evaluar e informar sobre los avances realizados en los trabajos. Las personas de contacto enviarán un informe preliminar a los miembros del grupo SAT-BAG sobre cada una de sus acciones, el 31 de diciembre de 2001, y un Informe Final a la próxima reunión SAT-BAG").

Como la descripción de esta acción es bastante elíptica, de forma que es difícil comprender el problema sin los antecedentes adecuados, le envío la presente información que considero pertinente para comprender la cuestión. Esta información se ofrece en forma de cuestión de coordinación.

En caso de problemas, no dude en ponerse en contacto conmigo en: nicol@anfr.fr

Saludos

Olivier Nicol

________________________

Cuestión de coordinación

De:	Persona de contacto SATBAG para la acción 21 (nicol@anfr.fr)		Fecha: 20/11/01

A:	BR, CE4, CE6, CE9, CE

Cuestión

Al examinar las notificaciones de satélites, la BR tiene que calcular el nivel de la dfp en la zona de servicio de otros sistemas, en territorios de otras administraciones o en toda la Tierra, a fin de compararla con los límites pertinentes del RR.

Se ha informado al SAT-BAG (véanse los antecedentes más adelante) que, en algunos casos, este examen se efectuó en no más de 20 puntos de prueba (casos de servicios/bandas planificados), mientras que en otros casos este examen se efectuó en miles de puntos.

¿Es posible, en estos últimos casos disminuir el número de puntos a examinar a fin de reducir la carga de trabajo de los exámenes de la BR y contribuir con ello a reducir el retraso acumulado?

Esta cuestión se definió como una acción en el Plan de Acción SATBAG (factor: "Tramitación de la BR: Grado de precisión del examen", acción: "Detalle con el que debe realizarse el examen", acción de referencia: "SBAG(01) 21").

Algunos aspectos del problema pudieran ser:

(	¿Cuáles son los criterios actuales para definir la anchura del paso de la retícula? ¿Se define en una Regla de Procedimiento o en otro documento? ¿Hay estudios que las justifiquen?

(	¿Son pertinentes los exámenes de la dfp en 20 puntos de prueba para servicios/bandas planificados en otros casos distintos del de la coordinación SRS/SRS?

(	¿Qué tiempo puede ahorrarse si disminuye el número de puntos por 10?, ¿por 100?, ¿si se reduce a 20?

(	¿Es posible definir la precisión aceptable para el cálculo de la dfp sin afectar de forma significativa los derechos de las administraciones? ¿Es posible definir un paso de retícula mayor que el actual que sea congruente con esta precisión?

(	En caso afirmativo, ¿cuál debe ser el procedimiento para definirlo? ¿Ha de ser obligatorio?

(	¿Comentarios pertinentes?

_______________

Antecedentes

Del Documento SATBAG-01/07 (Contribución de Irán):

22	Otra área de trabajo para la Oficina es la forma en que se calcula la dfp en el caso de servicios/bandas no planificados. La Oficina tiene que calcular la dpf en una retícula de miles de puntos de prueba interiores a la zona de servicio de los servicios/bandas no planificados a fin de determinar si el nivel de la dfp que especifica el RR se rebasa en cualquiera de estos miles de puntos de prueba. En el caso de servicios/bandas planificados, la Oficina determina normalmente la dfp en sólo 20 puntos de prueba interiores a la zona de servicio de los servicios/bandas planificados. Siguiendo esta pauta, no se han recibido quejas de ninguna administración. De hecho, se puede llegar al último grado de precisión y perfeccionamiento, pero hay que preguntarse por el precio que se pagaría para este grado de detalle. En este caso también, no hay motivo para tramitar los servicios/bandas no planificados de manera distinta a la de los servicios/bandas planificados.

anexo 8

Informe preliminar sobre el papel de la BR en el proceso

Ted Antonacopoulos (Coordinador)

Punto de acción 11 (Acción de referencia: SBAG(01)11)

# 1	Introducción/antecedentes

El Grupo SAT-BAG, en su primera reunión, del 1 al 2 de octubre de 2001, convino en un plan de acción detallado en el que se identificaban una lista de factores que contribuían al retraso acumulado de las notificaciones de redes de satélites en la BR. Se nombraron personas de contacto para cada uno de los factores, a fin de supervisar las actividades que prescribía el plan de acción y con objeto de evaluar los avances, informar sobre ellos y preparar un informe preliminar para el 27 de diciembre de 2001. En relación con la acción referencia SBAG(01)11 titulada "Papel de la BR en el proceso", a falta de nuevas contribuciones al SAT-BAG, aparte de las presentadas en su primera reunión, considero que sería útil, como persona de contacto para este punto de acción, ofrecer un breve examen de los documentos presentados a la primera reunión, poniendo de manifiesto las ideas que figuran en las contribuciones a la primera reunión y formulando observaciones para que los participantes las continúen elaborando colectivamente. Cabe esperar que un documento de este tipo sirva como informe preliminar y fomente los debates entre los participantes en el SAT-BAG, facilite una mejor comprensión de los temas en cuestión y conduzca a la identificación de opciones y soluciones para su examen en relación con la acción de referencia SBAG(01)11 titulada "Papel de la BR en el proceso".

# 2	Contribuciones a la primera reunión SAT-BAG

## 2.1	Contribuciones de la Oficina

En la primera reunión del SAT-BAG, la Oficina informó sobre las demoras que muestra el cuadro 1 en la tramitación de las redes de satélites y en las notificaciones de estación terrena1.

cuadro 1

Demoras en la tramitación de las notificaciones de redes de satélites

| Tratamiento reglamentario | Retraso acumulado | Demora (en semanas) |
| --- | --- | --- |
| API | - | 6 |
| Peticiones de coordinación | 1277 (en redes) | 137 |
| Notificación | 203 (en redes) | 86 |
| Notificación de estaciones terrenas | 448 (en estaciones terrenas) | 89 |

La demora de 137 semanas, o aproximadamente dos años y medio, en la tramitación de una petición de coordinación reduce el intervalo de tiempo posterior a la publicación del que se dispone para las consultas de coordinación, de cuatro años y medio a menos de dos años, y esta circunstancia ha sido objeto de preocupación por parte de las administraciones, especialmente aquellas que buscan activamente la conclusión de los procedimientos de la UIT como requisito previo para la implantación de sus redes de satélites.

En este documento se informa también de que en la mayoría de los casos, la información de diligencia debida ha de facilitarse a más tardar el 21 de noviembre de 2003 (resuelve 2 de la Resolución 49), lo que puede contribuir a reducir el retraso acumulado. A este respecto, la Oficina elaboró una relación provisional de las 125 redes que podrían suprimirse, lo que representa el 10% del retraso acumulado. Estas redes estaban inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias el 22 de noviembre de 1997, pero no se había facilitado información de diligencia debida o su fecha de puesta en servicio estaba entre el 1 de julio de 1998 y el 30 de junio de 2001, sin que estuviesen inscritas en el Registro el 22 de noviembre de 19972.

En la reunión de octubre de 2001 del SAT-BAG, la Oficina presentó un documento3 en el que se detallan los recursos atribuidos a cada una de las dos divisiones que tratan con los servicios "no planificados":

i)	División de la Publicación de Registro de los Servicios Espaciales (SPR): seis funcionarios de la categoría profesional y 25 funcionarios de la categoría de servicios generales, y

ii)	División de Coordinación de Sistemas Espaciales (SSC): once funcionarios de la categoría profesional y cinco funcionarios de la categoría de servicios generales.

Es bien sabido que la División SSC está sobrecargada, pues sus responsabilidades incluyen las tareas de examen reglamentario y técnico de las notificaciones; identificación de los requisitos de procedimiento; diligencia debida; asistencia a las administraciones; desarrollo de Reglas de Procedimiento; preparativos de las CMR y desarrollo de especificaciones de software. No obstante, el ritmo medio de publicación de peticiones de coordinación en 2001 (hasta julio de 2001) fue de 52 Secciones Especiales mensuales, en comparación con las 27 Secciones Especiales mensuales del año 2000, lo que supone una mejora del 200%, aproximadamente.

En el mismo documento se informa de que para superar las demoras en el examen técnico y reglamentario de las peticiones de coordinación por la División SSC, se añadirían cinco funcionarios de la categoría profesional a la División a finales del año 2001. La repercusión del aumento planificado de los recursos profesionales de la SSC, junto con las mejoras en la automatización de los procesos, de las que informa la BR4, figura en forma de diagrama de simulación de reducción del retraso acumulado en el periodo que va desde 2001 al final de 2003. Se estima que para los ritmos de recepción supuestos de peticiones de coordinación, entre 400 y 500 anuales, las demoras estimadas de tramitación serían, aproximadamente, de una mensual a menos de diez mensuales, respectivamente.

En relación con la tramitación de las notificaciones de los servicios "planificados", según los apéndices S30 y S30A, la responsabilidad de la División de Notificación y Planes de Servicios Espaciales (SNP), la Oficina presentó a la primera reunión SAT-BAG un documento5 que pone de relieve la historia del retraso acumulado en relación con las dos conferencias recientes, es decir, la CMR-97 y la CMR-2000.

La modificación de los Planes de enlaces descendentes y de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 por la CMR-97, junto con la decisión de que la Oficina debe reexaminar todas las redes recibidas el 13 de febrero de 1990 o a partir de esa fecha, hizo que el retraso acumulado anterior a la CMR-97 de un año y ocho meses pasase a ser de siete años, lo que significa un aumento del 420%.

Aunque en el periodo entre conferencias de 1997 a 2000, la Oficina logró reducir el retraso acumulado de siete años a tres años y ocho meses, la adopción de los nuevos Planes y Listas de enlaces descendentes y de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 y la decisión de que la Oficina debe reexaminar todas las redes publicadas anteriormente según la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), recibidas el 7 de marzo de 1991 o después de esa fecha, dio lugar, una vez más, a que el retraso acumulado aumentase hasta unos nueve años y dos meses, lo que significa un aumento del 250% aproximadamente. Estas demoras se resumen en el cuadro 2. Aunque el documento no indica el nivel de recursos dedicados a la División SNP, pone de relieve los esfuerzos de la Oficina para automatizar la tramitación de las comunicaciones de servicios "planificados" y señala la atención sobre el "gran número" de proyectos de Reglas de Procedimiento que tuvo que elaborar la Oficina para esclarecer o aplicar las decisiones de las conferencias, lo que complica aún más el problema del retraso acumulado.

CUADRO 2

Demoras en la tramitación de las peticiones de modificación en relación 
con los apéndices S30 y S30A

| Referencia temporal | Retraso acumulado |
| --- | --- |
| Inmediatamente antes de la CMR-97 | 1 año y 8 meses |
| Inmediatamente después de la CMR-97 | 7 años |
| Inmediatamente antes de la CMR-2000 | 3 años y 8 meses |
| Inmediatamente después de la CMR-2000 | 9 años y 2 meses |

Además, la Oficina informó6 de demoras de la tramitación en relación con el apéndice S30B de unas 134 semanas, lo que es aproximadamente el mismo retraso que el de las 137 semanas sobre el que se informó en relación con los servicios "no planificados".

La Oficina facilitó también información sobre las consideraciones7 de la RRB en relación con la Resolución 1182 del Consejo. No obstante, la información de este documento ha sido superada por la publicación reciente de las decisiones8 pertinentes de la RRB.

Las decisiones de la RRB piden, entre otras cosas, la suspensión de ciertos exámenes relativos al cumplimiento de una notificación de petición de coordinación en virtud del S9.35 del Reglamento de Radiocomunicaciones y la adopción del concepto de arco de coordinación para las bandas de frecuencias por encima de 3,4 GHz. Se estima que estas decisiones, que revisan el papel de la Oficina en el proceso9, se traducirán hasta en un 13,6% de ganancia en los exámenes reglamentarios/técnicos de las peticiones de coordinación de los servicios espaciales, comparado con los actuales requisitos de tiempo para la tramitación de una notificación similar. Según este examen, cuando se determine que una red cumple con los requisitos del S9.35 revisado será objeto de una conclusión "cualificada favorable".

## 2.2	Contribuciones de las administraciones

Las Administraciones de Irán, Reino Unido y Luxemburgo presentaron también contribuciones10 a la primera reunión del SAT-BAG.

La contribución de Irán ofrece una reseña histórica de retraso acumulado y una perspectiva de los factores que pueden haber contribuido a dicho retraso, junto con una serie de cuestiones que deben responderse para llegar a una solución viable del problema del retraso acumulado.

La contribución del Reino Unido pone de manifiesto ciertas prácticas y su repercusión en el retraso acumulado, incluyendo la presentación de peticiones repetidas de modificación de redes; la notificación para múltiples posiciones orbitales; la complejidad del marco reglamentario y de los registros de datos; las operaciones y prácticas de la BR en relación con la gestión de recursos; el desarrollo del soporte lógico y las prácticas de implementación.

La contribución de Luxemburgo identifica el volumen de notificaciones, la complejidad de los procedimientos y la utilización no optimizada de los recursos en la Oficina, como la causa del retraso acumulado. Ofrece un marco reglamentario para la reducción de dicho retraso.

# 3	Observaciones sobre la labor y la experiencia de la BR en el tratamiento del retraso acumulado

Basándose en la información presentada por la Oficina a la primera reunión del Grupo SAT-BAG, procede formular las observaciones siguientes:

•	las demoras en la tramitación de las peticiones de coordinación son aproximadamente las mismas para los servicios planificados y no planificados;

•	la eficacia operativa ha mejorado considerablemente el ritmo de tramitación de las peticiones de coordinación de la Oficina;

•	las decisiones e instrucciones de las conferencias a la Oficina para su aplicación imponen a ésta demandas adicionales temporales pero periódicas, en cuanto a los recursos (cada tres años);

•	las decisiones de las conferencias que implican modificaciones amplias del Reglamento de Radiocomunicaciones se traducen invariablemente en la necesidad de elaborar un número significativo de Reglas de Procedimiento correctoras; con ello se distraen recursos de la Oficina que podrían dedicarse a la tramitación de las notificaciones;

•	el ritmo de sobreinscripciones a nivel mundial, es decir la relación entre peticiones de coordinación y notificaciones recibidas en la Oficina, es aproximadamente de 5:1; y

•	reconocimiento de que, aunque la automatización ha sido fundamental para el aumento de la eficacia en la Oficina, también ha ayudado a las administraciones a preparar las peticiones de coordinación.

Las observaciones enumeradas, y en particular la segunda, tercera y cuarta, contribuyen a esclarecer aún más el carácter de los factores que contribuyen al retraso acumulado y que merecen atención individual en nuestro intento de encontrar soluciones a este problema. Las observaciones mencionadas se asocian a los enfoques correctores de amplia base que pueden incluir, sin que la lista sea exhaustiva:

•	La promoción de la automatización y la eficacia.

•	La simplificación de los procedimientos.

•	La cuantificación de la carga de trabajo según su origen.

•	La búsqueda de recursos adicionales para la BR que debe contribuir a la identificación de soluciones para el problema del retraso acumulado.

Por último, nuestras deliberaciones deben ser compatibles con los principios básicos de la UIT tales como:

•	La congruencia con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

•	La protección de los derechos de las administraciones.

•	La evaluación de las repercusiones para los servicios espaciales.

•	La evaluación de las repercusiones para otros servicios.

# 4	Comentarios finales

Para terminar, desearía invitar a los participantes en el SAT-BAG a contribuir a este foro por correspondencia creado con el fin de facilitar el intercambio de opiniones sobre el papel de la BR en el proceso, que el presente documento trata de avanzar. La recopilación de dichas opiniones, así como su disponibilidad con antelación a la próxima reunión del Grupo SAT-BAG mejorará considerablemente nuestras oportunidades para adoptar decisiones bien meditadas.

anexo 9

Desarrollo de las Reglas de Procedimiento (Punto de acción 10)

Tom Walsh (Coordinador)

(NOTA - Los comentarios son del autor y no representan necesariamente una posición de Estados Unidos de América.)

SATBAG (01) identificó este factor como de interés para la Comisión Especial e indicó que la acción debe ser: "examinar la forma en que se han elaborado y procesado las Reglas de Procedimiento". Como la Comisión Especial no se reunirá hasta julio de 2002 este informe se limita a considerar las disposiciones pertinentes de los actuales textos reglamentarios de la UIT (por ejemplo, la Constitución, el Convenio y el RR) relativos a este tema.

Discusión

La Constitución (CS), el Convenio (CV) y el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) contienen importantes referencias a las Reglas de Procedimiento que definen su elaboración, aprobación y aplicación.

En el número 95 de la Constitución se indica que una de las actividades de la RRB consiste en:

"la aprobación de Reglas de Procedimiento, que incluyan criterios técnicos, conformes al Reglamento de Radiocomunicaciones y a las decisiones de las Conferencias de Radiocomunicaciones competentes. El Director y la Oficina utilizarán estas Reglas de Procedimiento en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones para la inscripción de las asignaciones efectuadas por los Estados Miembros. Las administraciones podrán formular observaciones sobre dichas Reglas y, en caso de desacuerdo persistente, se someterá el asunto a una próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;"

En los números 68, 169, y 171 del Convenio aparecen, entre otras, las siguientes responsabilidades del Director de la BR:

"[el Director] ...

a)	preparará y presentará proyectos de Reglas de Procedimiento a la aprobación de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones; estas Reglas incluirán, entre otras cosas, los métodos de cálculo y los datos necesarios para la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones;

b)	distribuirá a los Estados Miembros las Reglas de Procedimiento de la Junta y recibirá las observaciones de las administraciones sobre las mismas;

...

d)	aplicará las Reglas de Procedimiento aprobadas por la Junta, preparará y publicará conclusiones sobre las base de estas Reglas ..."

El artículo S13 (Sección III) del Reglamento de Radiocomunicaciones se fundamenta en las bases establecidas por la Constitución/el Convenio y aparecen más detalles en los números S13.12 a S13.16 del RR. Normalmente, una Regla de Procedimiento se elabora cuando se prevé que es necesario establecer un procedimiento claro para examinar y procesar asignaciones de frecuencias de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. En virtud del número S13.13 del RR "... Se basarán en las decisiones de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones y en las recomendaciones del Sector de Radiocomunicaciones ...".

El proceso de elaboración, examen y aprobación de las Reglas de Procedimiento tiene una interacción muy significativa con las administraciones. Una Regla de Procedimiento puede ser elaborada por la BR a propia iniciativa, como sucede en el caso de que la Oficina considere necesario aclarar cómo debe tratarse un problema surgido en el examen de una asignación. Además, las administraciones, o la propia RRB, pueden llamar la atención sobre la necesidad de crear una nueva Regla de Procedimiento o revisar alguna existente. Todos estos casos están contemplados en el número S13.15 del RR.

Con arreglo al número S13.17 del RR, los proyectos de nuevas Reglas de Procedimiento deben distribuirse a las administraciones antes de su presentación a la RRB. Esto da a las administraciones la oportunidad de presentar comentarios sobre el procedimiento propuesto y que estos comentarios sean tenidos en cuenta por la Junta. Además, de conformidad con el número S13.14 del RR las Reglas de Procedimiento previamente adoptadas quedan abiertas a comentarios de las administraciones y "... Si persiste el desacuerdo, el Director someterá el asunto en su informe con el acuerdo de la administración interesada a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ...".

Consultando las Actas y Decisiones de la RRB puede profundizarse sobre la forma en que se elaboran y procesan las Reglas de Procedimiento.

Conclusión

Debe quedar claro que el proceso de elaboración, examen y aprobación de las Reglas de Procedimiento viene orientado fundamentalmente por la Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones. Por consiguiente, toda revisión de dicho proceso (a diferencia de una revisión de las propias Reglas de Procedimiento) exige necesariamente una consideración de los instrumentos citados (es decir, la Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones) por los organismos correspondientes de las conferencias que establecieron dicho proceso.

_______________

# Footnotes

1	Documento SATBAG-01/1 de la BR - Retraso acumulado en la tramitación de notificaciones para publicación anticipada, peticiones de coordinación y notificaciones de sistemas de redes de satélites.

2	Documento RRB2001/273. BR - informe de la 24ª reunión de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3	Documento SATBAG-01/3 BR - Informe sobre la tramitación de notificaciones en el Departamento de Servicios Espaciales.

4	Documento SATBAG-01/4 BR - Soporte lógico utilizado actualmente para la tramitación de notificaciones espaciales en la BR.

5	Documento SATBAG-01/5 BR - Tramitación de notificaciones según los apéndices S30 y S30A.

6 	Documento SATBAG-01/6 BR - Tramitación de las notificaciones según el apéndice S30B.

7 	Documento SATBAG-01/7 BR - Examen por la RRB de la Resolución 1182 del Consejo.

8 	Documento RRB2001/296 - Resumen de decisiones de la 25ª reunión de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

9 	Documento RRB2001/289 BR – Repercusiones para la tramitación de las notificaciones espaciales derivadas del proyecto de Reglas de Procedimiento.

10 	SATBAG-1/8 Irán (República Islámica de) - Retraso acumulado en la tramitación de redes de satélites.

SATBAG-01/9 Reino Unido - Actualización de los factores asociados al retraso acumulado en las notificaciones de satélites.

SATBAG-01/10 Luxemburgo - Contribución a la reunión SAT-BAG.