|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Documento SATBAG-02/7-S 14 de febrero de 2002 Original: inglés |
| --- | --- | --- |
|  | REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN (GAR-SAT) GINEBRA, 4-6 DE MARZO DE 2002 |  |

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Estado actual de los programas informáticos 
utilizados para el procesamiento de las 
notificaciones de sistemas espaciales en la br

El Documento SATBAG-01/4 ofrece una visión de conjunto de los programas informáticos empleados por la BR en la tramitación de las notificaciones de sistemas espaciales. El punto 6 de este documento indica la situación actual de las principales acciones para programas informáticos identificadas en el Plan operacional de la BR para 2001 y en un anexo al documento figura una lista de los temas relativos al examen de las notificaciones, junto con el programa informático asociado y su situación de desarrollo. Se ha identificado la lista de tareas en este anexo para proseguir las actividades con arreglo al Punto de Acción 20/1 del SATBAG y Larry Reed ha proporcionado un informe sobre este tema (apéndice 2 del anexo 2 al Documento SATBAG-02/01(Rev.1)).

La principal tarea identificada en la reunión del SATBAG celebrada en septiembre de 2001 (algunos elementos del anexo al Documento SATBAG-01/4) fue la necesidad de procesar las peticiones de coordinación de redes espaciales recibidas después del 1 de enero de 1999 y sometidas a las disposiciones de la edición de 1998 del Reglamento de Radiocomunicaciones (en vigor a partir del 1 de enero de 1999). Ello exige un desvío sustancial de recursos dentro del IAP para modificar el sistema de procesamiento de notificaciones de redes espaciales (captura, examen y publicación) a fin de elaborar el nuevo tipo de publicación de Sección Especial (las series CR/C), la primera de las cuales apareció en enero de 2002 (BRIFIC 2460). En consecuencia, se ha retrasado un número de tareas identificadas en el punto 6 del Documento SATBAG-01/4. El Plan operacional de la BR para 2002-2003 proporciona detalles sobre lo planificado.

____________